Отчет об использовании средств   бюджета

на реализацию муниципальной  программы

«Комплексное развитие систем коммунальной   инфраструктуры городского поселения город Макарьев

Макарьевского муниципального района Костромской области на 2015 – 2025г.г.»

городского поселения город Макарьев

на 01.01.2016

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя | Плановые расходы, тыс. руб. |  |  | кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей |  | % исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено программой на год - всего | Предусмотрено бюджетной росписью на период с начала года по отчетную дату |  |  |  | к плану на год | к плану на период с начала года по отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2015 – 2025г.г. | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области | 15 342,9 | 137,4 |  | 137,4 |  | 0,9 | 100 |
| 2. Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятие | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству источников водоснабжения и водопроводных сетей | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области; | 6 527,9 |  | 77,5 | 77,4 | 1,19 |  | 99,9 |
| 2.2. Мероприятие | Инвестиционные проекты по строительству канализационных очистных сооружений и канализационных сетей | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области; | 6 505,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.3 Мероприятие | Инвестиционные затраты по прочим расходам | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области; | 2 300,0 |  | 50,0 | 50,0 | 2,18 |  | 100 |
| 2.4 Мероприятие | Инвестиционные проекты по реконструкции, строительству площадок временного складирования ТБО | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области; | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 100 |  | 100 |

Временно исполняющий полномочия главы	Д.Б. Косованов

Исп. Н.В. Морохина

8(49445)55-2-31