Форма 2

Отчет о расходах на реализацию муниципальной  программы

городского поселения город Макарьев

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2015-2025г.г»

за счет всех источников финансирования

на 01.01.2016

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия) | Источник финансирования | плановые расходы (утвержденные в муниципальной программе), тыс. рублей | Исполнение на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2015-2025г.г | Всего | 15 342,9 | 137,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1 267,9 | 137,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 14 075,0 |  |
| 1.2.Отдельное мероприятие | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству источников водоснабжения и водопроводных сетей | Всего | 6 527,9 | 77,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 527,9 | 77,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 6 000,0 | 0,0 |
| 1.3.Отдельное мероприятие | Инвестиционные проекты по строительству канализационных очистных сооружений и канализационных сетей | Всего | 6 505,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 500,00 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 6 005,0 | 0,0 |
| 1.4. Отдельное мероприятие | Инвестиционные затраты по прочим расходам | Всего | 2 300,0 | 50,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 230,0 | 50,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 2 070,0 | 0,0 |
| 1.5. Отдельное мероприятие | Инвестиционные проекты по реконструкции, строительству площадок временного складирования ТБО | Всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |