РОССИЙСКАЯ        ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД     МАКАРЬЕВ

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19.03.2013                              № 16

Об утверждении Плана реализации                                                                генерального плана городского                                                                              поселения город Макарьев Макарьевского                                                    муниципального района Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения город Макарьев, Решением Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 28.12.2010 № 42 «Об утверждении генерального плана городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области», в целях обеспечения реализации проектных решений и достижения утвержденных показателей генерального плана до 2030 года, руководствуясь статьей 26 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, администрация городского поселения город Макарьев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План реализации генерального плана городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области (Приложение № 1).

- Утвердить Перечень мероприятий по реализации генерального плана городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области до 2030 года (Приложение №2).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Городские новости».

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения город Макарьев                                    С.В. Ильин

Приложение № 1

к постановлению администрации городского

поселения город Макарьев от 19.03.2013 № 16

План реализации генерального плана городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Генеральный план городского поселения город Макарьев разработан проектным институтом «Костромапроект» в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Водного кодекса Российской Федерации, Лесного кодексов Российской Федерации, Закона Костромской области  от 27.05.2007 № 150-4-ЗКО «О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области», Постановления администрации Костромской области от 15.01.2008 № 11-а «Об утверждении состава и содержания карт (схем), входящих в состав документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области, и состава и содержания карт (схем), входящих в состав обосновывающих материалов проектов документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области».

- Генеральный план городского поселения город Макарьев (далее – генеральный план) утверждён Решением Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 28.12.2010 № 42 «Об утверждении генерального плана городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области».

- Генеральный план, определяющий стратегическую перспективу градостроительства, предусматривает:

- преобразования территории города с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- меры по защите территорий города от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предложения по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса города; улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- меры по сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

- Целью настоящего Плана реализации является определение задач, методов решения и мероприятий по обеспечению реализации генерального плана городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района.

- В Плане реализации содержатся:

- сведения о правилах землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

- ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ

- Основные принципы планирования реализации генерального плана. Планирование реализации стратегических задач, поставленных генеральным планом, осуществляется на основе программно - целевого метода. 												План жилищного строительства, определяющий реальную потребность в новом жилищном фонде, станет базой для выявления необходимости строительства новых объектов социального, культурно - бытового и торгового назначения.							Расчет энергетических нагрузок новых объектов жилья и социальной сферы даст возможность сформулировать задачи развития и реконструкции инженерных систем городского поселения. Необходимо учесть, что для своего дальнейшего развития город не имеет достаточных территориальных ресурсов, поэтому стратегия градостроительного планирования развития территории заключается, в первую очередь, в сосредоточении внимания на качественной реорганизации застроенных территорий, позитивном переустройстве среды города в целом. 								Рассмотрение вопросов транспортного обеспечения населения с соответствующим расширением, реконструкцией и строительством улично-дорожной сети городского поселения, при наиболее эффективном использовании территории.						Решение вопросов о развитии природного комплекса (лесопарков, скверов, парков, набережных и т. д.), развитие туристической инфраструктуры, рекреационных объектов; как вариант связанный с развитием индустрии туризма и отдыха. 				Таким образом, планирование поэтапной среднесрочной реализации Генерального плана предусматривает комплексное развитие территории городского поселения: одновременно с жилищным строительством будут решаться задачи по развитию градостроительной инфраструктуры.

- Конкретные решения по развитию инфраструктуры определяются в ходе разработки ряда отраслевых программ: 					 - программа развития социальной сферы, на основе анализа достаточности существующих объектов социального, культурно - бытового назначения и с учетом планируемого жилищного строительства, выявит конкретные задачи развития социальной инфраструктуры для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности горожан. Предстоит разработка программ по направлениям: образование, культура, здравоохранение, потребительский рынок, спорт и туризм; 					 - комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры, состоящая из ряда скоординированных по срокам и задачам отраслевых программ по видам инженерных систем; 			 - программа развития улично-дорожной сети и муниципального транспорта на период реализации генерального плана (до 2030 года), которую необходимо разработать с целью комплексного решения вопросов строительства и обеспечения населения муниципальным транспортом; 									           - программа благоустройства территории городского поселения на период до 2030 года будет представлять собой единый комплекс мероприятий для поэтапного решения задач озеленения, создания ландшафтно-рекреационных зон, объектов отдыха и досуга населения; - разработка общей концепции внешнего вида фасадов зданий, сохранения и бережного включения в структуру города элементов природного ландшафта.						Программно-целевой метод позволяет наиболее полно и вместе с тем детально рассмотреть основные задачи развития территорий городского поселения, определить конкретные организационные и инвестиционные проекты, порядок и срок их разработки и реализации, включая вопросы финансирования, что создает возможность корректного планирования градостроительного процесса.

- Сроки реализации генерального плана. 					Генеральным планом определены следующие контрольные сроки его реализации: 									         1) подготовительные первоочередные мероприятия по реализации со сроками исполнения в ближайшие три года с 2011 по 2013 год, которые в себя включают: 						            		   - утверждение правил землепользования и застройки (утверждены - решением Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 30.10.2012 № 187);							                   	 - текстовое описание местоположения и установление границ городского поселения город Макарьев на местности в соответствии с земельным законодательством - 2012 год; 		                                - подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов (2011-2012 год.); 				 - разработка муниципальной адресной инвестиционной программы по строительству объектов капитального строительства (2011-2012 годы);    - подготовка проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения для реализации положений генерального плана (2011-2012 годы);      			         2) реализация генерального плана на период до 2015 года включает в себя освоение свободных в настоящее время от застройки территорий в существующих границах городского поселения город Макарьев. Предусматривается упорядочение и благоустройство территории, реновация и модернизация жилья, проектирование газо- и водоснабжения, модернизация дорожной инфраструктуры и др.;   	    3) расчетный срок – 2030 год. Градостроительство в 2015-2030 годах предполагается в размещении жилищного фонда на территориях со сносом 1-этажных домов по мере перехода их в ветхое состояние (физически амортизированного жилого фонда).

- ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

- Предусматривается финансирование из местного бюджета городского поселения город Макарьев, Макарьевского муниципального района, областного и федерального бюджета в рамках принимаемых программ и привлечение внебюджетных средств. Контроль использования бюджетных средств осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, а также Положением о бюджетном процессе городского поселения город Макарьев, утверждённым Решением Совета депутатов городского поселения город Макарьев от 28.03.2008 № 180.

- Ресурсное обеспечение генерального плана.	                                              Жилищное строительство будут осуществлять в основном инвесторы застройщики за счёт собственных и заёмных средств, жилищная обеспеченность к 2030 году должна увеличиться до 26 кв. м общей площади на человека.  Новое строительство будет вестись преимущественно за счёт реконструкции существующих кварталов, а также за счёт освоения новых территорий.                              	         За счёт бюджетов разных уровней предусматривается обеспечение жильём граждан, имеющих льготы в соответствии с действующим законодательством.                                                     			 Объём капитального строительства будет определяться и уточняться в ходе выполнения мероприятий плана.     	            	                                В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего среди инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов.

- ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Поэтапная реализация генерального плана, выполнение предусмотренных мероприятий обеспечивает достижение утверждённых показателей градостроительного развития территории городского поселения город Макарьев и планируемых социально-экономических результатов, таких как:                                                                                                                   	 - увеличение жилищного фонда на   с 176,2 тыс. кв. м  до 194,6тыс. кв. м общей площади;  										 - достижения норматива обеспеченности каждой семьи отдельной квартирой или индивидуальным домом общей площадью не менее 26кв.м на человека;        									           застройка и реконструкция территории городского поселения город Макарьев;                     									 -  дальнейшее развитие функциональных зон и объединение их в органичную планировочную структуру, удобную для организации быта, труда и отдыха населения, вынос некоторых промышленных предприятий из селитебной зоны города и заполнение освободившихся территорий жилыми и общественными зданиями;                                                     	        - обустройство магистральных улиц города в соответствии с действующими нормами;     						            	 - создание чётко сформированной промышленной зоны;  		  	 - развитие функциональных зон до окончания расчётного срока предполагается в существующих границах, с использованием свободных от застройки территорий и проведением мероприятий по реконструкции сложившихся кварталов;									 - проведение благоустройства нижней надпойменной террасы реки Унжи.

Приложение № 2

к постановлению администрации городского

поселения город Макарьев от 19.03.2013 № 16

Перечень мероприятий по реализации генерального плана городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области до 2030 года

| № п.п. | Наименование объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Стоимость (в текущих ценах) руб. | Источник финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ |
| 1.1. | Утверждение правил землепользования и застройки городского поселения город Макарьев | Территория – 2996/4109 Га/кв.м | Разработка проектной документации | 99 000 | Бюджет городского поселения город Макарьев | 2012 |
| 1.2. | Разработка проекта планировки территорий земельного участка по ул. Лесная, 6В | 1,5 Га | Разработка проектной документации | 99 000 | Бюджет городского поселения город Макарьев | 2013 |
| 1.3. | Разработка проекта планировки территорий земельного участка по ул. Молодёжная, ул. Лесная, ул. Рябиновая | 2,1 Га | Разработка проектной документации | 99 000 | Бюджет городского поселения город Макарьев | 2013 |
| 1.4. | Разработка проекта планировки территорий земельного участка по ул. М. Советская, д. 4 | 0,08 Га | Разработка проектной документации | 100 000 | Бюджет городского поселения город Макарьев | 2014 |
| СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| 2.1. | Расширение территории нового городского кладбища в два этапа | Территория – 4,0 Га | Разработка проектных документов | 500 000 | Бюджет городского поселения город Макарьев | 2013-2020 |
|  |  |  | Строительство |  |  | 2015-2020 |
| 2.2. | Проведение благоустройства нижней надпойменной террасы реки Унжи | 20 Га | Разработка проектных документов | 200 000 | Инвестор | 2015-2030 |
|  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 2.3. | Строительство нового пожарного депо | Автомобиль | Разработка проектных документов | 10 000 000 | Инвестор | 2015-2020 |
|  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция гостиницы | Место - 40 | Реконструкция | 10 000 000 | Инвестор | 20111-2015 |
| 2.5. | Строительство магазина повседневного спроса на ул. М. Советская, д. 14 | 487м2 | Строительство | 20 000 000 | Инвестор | 2013 |
| 2.6. | Строительство торгового центра на ул. М. Советская, д. 4 | 1000м2 | Строительство | 30 000 000 | Инвестор | 2015 |
| 2.7. | Строительство здания МО МВД России «Макарьевский» с тиром, гаражами и автостоянками | 6 657м2 692м2 165м2 | Строительство | 50 000 000 | Инвестор | 2014 |
| 2.8. | Строительство на ул. Молодёжная | 160 – 200 чел. | Разработка проектной документации | 50 000 000 | Бюджеты городского поселения город Макарьев, областной, федеральный | 2030 |
|  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 2.9. | Строительство детского сада на ул. Молодёжная | 90 мест | Разработка проектной документации | 40 000 000 | Бюджеты городского поселения город Макарьев, областной, федеральный | 2020 |
|  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 2.10. | Благоустройство Старый сад ул. Груздева Сквер пл. Революции | 2,17 Га 0,11 Га | Благоустройство | 50 000 50 000 | Бюджет городского поселения город Макарьев | 2014 2015 |
| ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 3.1. | Новое жилищное строительство на ул. Лесная | 14 домов 1,5 Га | Строительство | 14 000 000 | Индивидуальные застройщики | 2014-2015 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство на ул. Молодёжная | 20 домов 2,1 Га | Строительство | 20 000 000 | Индивидуальные застройщики | 2013-2016 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1. | Реконструкция проезжей части ул. Юрьевецкая | 0,5 км | Ремонт | 500 000 | Бюджет городского поселения город Макарьев | 2013 |
| 4.2. | Реконструкция проезжей части ул. Валовая | 0,928 км | Ремонт | 928 000 | Бюджет городского поселения город Макарьев | 2014 |
| 4.3. | Реконструкция проезжей части ул. Катанова | 1,042 км | Ремонт | 1 042 000 | Бюджет городского поселения город Макарьев | 2015 |
| 4.4. | Реконструкция проезжей части ул. Ветлужская | 0,5 км | Ремонт | 500 000 | Бюджет городского поселения город Макарьев | 2016 |
| 4.5. | Реконструкция проезжей части ул. Первомайская | 1,1 км | Ремонт | 1 100 000 | Бюджет городского поселения город Макарьев | 2017 |
| 4.6. | Реконструкция проезжей части пл. Революции | 0,6 км | Ремонт | 600 000 | Бюджет городского поселения город Макарьев | 2020 |
| 4.7. | Строительство дороги на ул. Молодёжная, ул. Лесная, ул. Рябиновая | 3,0 км | Строительство | 3 000 000 | Инвестор | 2015 |
| ИНЖЕНЕРНАЯ СТРУКТУРА |
| 5.1. | Строительство 2-х резервуаров чистой воды с фильтрами-поглотителями | Резервуар – 500м3 | Строительство | 20 000 000 | Инвестор | До 2020 |
| 5.2. | Строительство магистральных водоводов | 13,0 км | Строительство | 20.000 000 | Инвестор | До 2020 |
|  | Реконструкция трубопроводов, имеющих износ 100% | 25,0 км | Строительство | 30.000 000 | Инвестор | До 2020 |
| 5.3. | Строительство магистральных разводящих сетей по городскому поселению | 15,0 км | Строительство | 25.000 000 | Инвестор | До 2020 |
| 5.4. | Строительство водозабора из подземных источников в пос. Комсомолка | М3/сут. – 120 | Строительство | 20 000 000 | Инвестор | До 2020 |
| 5.5. | Строительство водонапорной башни в пос. Комсомолка | 7м3 | Строительство | 800 000 | Инвестор | До 2020 |
| 5.6. | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью | 1 400 М3/сут | Строительство | 70 000 000 | Инвестор | До 2020 |
| 5.7. | Строительство канализационных насосных станций (РНС) в микрорайонах | 3 станции 1 50 М3/сут | Строительство | 30 000 000 | Инвестор | До 2020 |
| 5.8. | Строительство Главной насосной станции (ГНС) | 1 400 М3/сут | Строительство | 30 000 000 | Инвестор | До 2020 |
| 5.9. | Строительство напорного коллектора от Главной канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений | 6,0 км | Строительство | 12 000 000 | Инвестор | До 2020 |
| 5.10. | Строительство напорных коллекторов | 15,0 км | Строительство | 10 000 000 | Инвестор | До 2020 |
| 5.11 | Разработка схемы санитарной очистки города | 264 000м2 | Разработка | - | - | 2012 |
| 5.12. | Строительство самотечных коллекторов | 15,0 км | Строительство | 12 000 000 | Инвестор | До 2020 |
| 5.13 | Строительство II-й очереди канализационных очистных сооружений | 0,3 тыс. м/ сут. | Разработка проектных документов | 700 000 | Бюджет городского поселения город Макарьев | 2011-2012 |
|  |  |  | Строительство | 76 000 000 | Инвестор | 2020-2030 |
| 5.14 | Газификация города Макарьева | 59,4 км | Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления | 100 000 000 | Инвестор | 2020 - 2030 |
| 5.15. | Рекультивация существующей свалки | 37 630м | Разработка проекта рекультивации | 10 000 000 | Инвестор | 2015 |
|  |  |  | Осуществление рекультивации |  |  |  |
| 5.17. | Строительство нового полигона ТБО | 7 Га | Разработка проектной документации | 15 000 000 | Инвестор | 2025 |
|  |  |  | Отвод земельного участка |  |  |  |
| ИТОГО | 734 367 000 |