# ГОРОДСКИЕ                 НОВОСТИ

Печатное издание Администрации   и Совета  депутатов

городского  поселения город Макарьев

РОССИЙСКАЯ        ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД     МАКАРЬЕВ

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17.07.2014                                                                                        № 75

Об утверждении Муниципальной Программы «Чистая вода» на

2014-2016 годы на территории городского поселения город Макарьев

Макарьевского муниципального района Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация городского поселения город Макарьев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Чистая вода» на 2014-2016 годы на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области  (Приложение № 1).

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в печатном в печатном издании «Городские новости» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава городского поселения город Макарьев                                                                                                                       С.В. Ильин

Приложение № 1

к постановлению администрации городского

поселения город Макарьев от 17.07.2014 № 75

Муниципальная программа «Чистая вода» на 2014-2016 годы

на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области

г. Макарьев, 2014

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Чистая вода» на 2014-2016 годы

на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области

| Наименование муниципальной программы | «Чистая вода» на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| Координатор программы | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области |
| Исполнители программы | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области; предприятия водопроводно-канализационного хозяйства |
| Цели и задачи программы | Целью программы является улучшение обеспечения населения городского поселения город Макарьев питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Основными задачами программы являются: обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения; рациональное использование, охрана и восстановление источников питьевого водоснабжения. |
| Перечень программных мероприятий | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области |
| Сроки реализации программы | 2014-2016 годы |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объём финансирования составляет 7725,468 тыс. руб., в том числе средства: федерального бюджета – 1042,2 тыс. руб.; областного бюджета – 1100 тыс. руб.; местного бюджета – 4101, 268 тыс. руб.; внебюджетные – 1500 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению; обеспечения населения питьевой водой в достаточном количестве; сокращение износа объектов водопроводно-канализационного хозяйства; улучшение экологической обстановки; обеспечение населения качественной питьевой водой. |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | Координатор Программы осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, а также осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы |

Глава 1. Характеристика текущего состояния водоснабжения и водоотведения городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области

В городском поселении г. Макарьев   существует  централизованная  система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, бюджетных, промышленных предприятий и прочих потребителей.  Водоснабжение  осуществляется из подземных источников - 14 артезианских скважин.

Для предоставления указанных услуг, используются два водозабора: старый водозабор «Макарьевский-1» и новый водозабор «Макарьевский-2», каждый из которых оборудован семью артезианскими скважинами. Поднятая из подземных источников вода поступает в водопроводную сеть, которая кольцом проходит по г. Макарьев.  Численность работающих - 75 человек, на выполнении муниципального заказа заняты 9 единиц техники.

Одна из серьезнейших проблем отрасли – крайне высокая степень износа технологического оборудования, инженерных конструкций, техники, достигающий 97 % . Жилищно- коммунальный комплекс находится в кризисном состоянии, обусловленном  непрерывным ростом стоимости энергоносителей, изношенностью основных фондов, неразвитостью конкурентной среды.

Качество подаваемой питьевой воды

| Потребитель | Доля проб, не отвечающих нормативам по показателям, % (три последних года) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Санитарно- химическим |  |  | Микробиологическим |  |  |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |  |
| население | 16,4 | 16,3 | 16,1 | 1,3 | 1,2 |  |
| прочие | 16,4 | 16,3 | 16,1 | 1,3 | 1,2 |  |

Характеристика существующих водозаборов г.п.г. Макарьев.

Водозабор «Макарьевский-1» – оснащен семью артезианскими скважинами, суммарный дебет – 41 куб.м.\час, потребляемая мощность  7,5 куб.м\сут.  На артскважинах  установлены глубинные насосы марки ЭЦВ , накопительный  резервуар объемом 100 куб.м. Очистка воды не производится, данные проб отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Износ оборудования водозабора составляет 63%.

Характеристика скважин водозабора приведена в таблице:

| № п.п | Госуд.№ по паспорту | Год бурения | Водоотбор в сутки | Глубина скваж./ глуб.уст. насоса | Время работы скважины в сутки | Марка насоса | Динамич.и статический уровень подз.вод. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1722 | 1969 | 96/35040 | 80/80 | 24 | ЭЦВ 6.10.85 | /25 |
| 2 | 4157 | 1984 | 144/52560 | 85/55 | 24 | ЭЦВ 6.10.85 | /25 |
| 3 | 4158 | 1984 | 240/87600 | 85/65 | 24 | ЭЦВ 6.6,3.85 | /17 |
| 4 | 5162 | 1992 | 144/52560 | 65/65 | 24 | ЭЦВ 6.10.85 | /15 |
| 5 | 5163 | 1992 | 144/52560 | 57/47 | 24 | ЭЦВ 6.6,3.85 | /15 |
| 6 | 4004 | 1982 | 72/26280 | 80/60 | 24 | ЭЦВ 5.6,3.85 | /30 |
| 7 | 4645 | 1987 | 144/52560 | 67/62 | 24 | ЭЦВ 6.10.110 | /38 |

Водозабор «Макарьевский-2» – оснащен семью артезианскими скважинами, суммарный дебет – 59,3 куб.м/час , потребляемая мощность 7,5 куб.м\сут.; двумя накопительными резервуарами емкостью 300 куб. м каждый. На артскважинах  установлены глубинные насосы марки ЭЦВ, счетчики марки ВМХ-50 6627.00.00.00ПС. Очистка воды не производится, данные проб отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Характеристика скважин приведена в таблице:

| № п.п | Госуд.№ по паспорту | Год бурения | Водоотбор в сутки | Глубина скваж./ глуб.уст. насоса | Время работы скважины в сутки | Марка насоса | Динамич.и статический уровень подз.вод. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5471-1РЭ | 2004 | 192/70080 | 45/38 | По потреб ности | ЭЦВ 6.10.80 | /28 |
| 2 | 5481-2РЭ | 2005 | 240/87600 | 45/33 | По потр. | ЭЦВ 6.10.50 | /27 |
| 3 | 5476-3РЭ | 2005 | 240/87600 | 41/35 | По потр. | ЭЦВ 6.10.50 | /28 |
| 4 | 5478-4РЭ | 2005 | 240/87600 | 45,5/34 | По потр. | ЭЦВ 6.10.50 | /25 |
| 5 | 5472-5 РЭ | 2004 | 199,2/72708 | 45/33 | По потр. | ЭЦВ 6.10.50 | /27 |
| 6 | 5480-6 РЭ | 2005 | 96/35040 | 45/33 | По потр. | ЭЦВ 6.10.50 | /26 |
| 7 | 5512 | 2007 | 216/78840 | 48/42 | По потр. | ЭЦВ 6.10.50 | /31 |

С накопительных резервуаров водозабора «Макарьевский-2» вода  насосной станцией  через подающие трубы, диаметром 200 мм и длиной 1000м поступает в водопроводную сеть города. Насосная станция оснащена пятью насосами марки К- 100-65-250, мощностью 7,5 квт.( 32 куб м ).

Протяженность водопроводных сетей городского поселения г. Макарьев составляет 34,5 км, сети  выполнены из чугунных, асбестоцементных, стальных, полипропиленовых  труб  диаметром 100-125\100\50\25 мм соответственно.

Характеристика водопроводных сетей приведена в таблице:

| Наим.улицы | Длина в п/м | Материал труб | диаметр |
| --- | --- | --- | --- |
| Б-Советская | 679,7 | чугунные | 125 |
| Зеленая | 812,6 | чуг | 100 |
| Кадыйская | 283,5 | чуг | 100 |
| Юрьевецкая | 3145 | Чуг и п/эт | 100 |
| Белошейно | 1500 | п/этил | 100 |
| Уколово | 1501,35 | п/этил | 100 |
| Ул.им.Катанова | 1042 | чуг | 100 |
| Валовая | 928,3 | чуг | 100 |
| Н-Набережная | 650 | сталь | 50 |
| Им.Ю-Смирнова | 150 | п/этил | 50 |
| Окружная | 1101 | чуг | 100 |
| Октябрьская | 408,3 | чуг | 100 |
| Ветлужская | 1478,9 | Асбесто-цем.,чугун | 100 |
| Пер.Ветлужский | 187,25 | чуг | 100 |
| Им.Гагарина | 476,7 | чуг | 100 |
| Пролетарская | 387 | чуг | 100 |
| Пл.Революции | 600 | чуг | 100 |
| Ковровская | 392 | п/этил | 100 |
| В-Набережная | 900 | чуг | 100 |
| Им.Груздева | 370 | чуг | 100 |
| Заводская | 303,3 | чуг | 100 |
| Пер Заводской | 130 | п/этил | 25 |
| М-Советская | 578,9 | чуг | 100 |
| Гаево | 522 | Чуг и п/этил | 100 |
| Им.Тимофеева | 227 | чуг | 100 |
| Лесная | 1000 | чуг | Чуг.и п/этил |
| Больничная | 480 | чуг | 100 |
| Н-Валовая | 1549 | чуг | 100 |
| Базовая | 418 | чуг | 100 |
| Пер.Базовый | 180 | сталь | 90 |
| Пер.Понизовский от РММ до д/с «Солнышко» | 150 | п/этил | 25 |
| Спорткомплекс | 70 | п/этил | 50 |
| Пер.Полевой | 340 | стал | 100 |
| Пер.Полевой от а/трас до РММ | 400 | стал | 100 |
| Пер.Мантуровский | 150 | чуг | 100 |
| Пер.Нейский | 172 | п/этил | 20 |
| Пер.Северный | 300 | п/этил | 50 |
| Ул.8 Марта | 200 | п/этил | 50 |
| Дорожная от РЭС до заправки | 1579 | Чуг,п/этил | 100 |
| Пер.Н-Кузнецкий | 100 | чуг | 100 |
| Пер.Комсомольский | 157,1 | п/этил | 32 |
| М-Филино | 292 | п/этил | 25 |
| Пер.Западный | 400 | п/этил | 32 |
| Новоселов | 260 | чуг | 100 |
| Им.Володина | 620 | Чуг. | 100 |
| Северная | 640 | чуг | 100 |
| Строительная | 400 | чуг | 100 |
| Пер.Строительный | 130 | чуг | 100 |
| Пер.Понизовский | 150 | Чуг. | 100 |
| Пер.Макарьевский | 170 | п/этил | 32 |
| Рябиновая | 320 | п/этил | 100 |
| Молодежная | 320 | п/этил | 100 |
| Пер.Володина | 200 | чуг | 100 |
| Садовая | 480 | чуг | 100 |
| М-н Северный | 800 | чуг | 100 |
| М-н Юбилейный | 300 | чуг | 100 |
| М-н 23 квартала | 690 | чуг | 100 |
| М-н 21 квартала | 160 | чуг | 100 |
| М-н 27 квартала | 140 | чуг | 100 |
| Вод.линия до РММ через базу ОРС на пер.Базовый | 700 | стал | 100 |
| Пер.Больничный | 250 | п/этил | 50 |
| Пер.Тихий | 360 | п/этил | 50 |
| Пер.Дорожный | 120 | чуг | 100 |
| Пер.Мелиораторов | 136 | чуг | 100 |
| Пер Спортивный | 180 | чуг | 100 |
| Пер.Зеленый | 265 | чуг | 100 |
| Микр.12 квартала | 368 | сталь | 50 |
| Вод.линия автохозяйства | 560 | Чуг. | 100 |

Износ сетей практически на всем протяжении составляет в среднем 91%. За период 2012 на сетях произошло10 аварий за период 2013г на сетях произошло 23 аварии

Наиболее изношенные участки водопроводных сетей :

-Ул.Ветлужская   от дома № 26 до дома №100 -850м

-Ул.Рябиновая, Молодежная  -640 метров

-Ул.Володина  -820 метров

-Ул.Юрьевецкая  от д.№23-до д.№107- 1500 м

-Ул.Б-Советская -680 м

-Пер.Полевой -340 м

-Ул.Кадыйская  -350 м

-РММ  пер Базовый -700 м.

К центральной системе водоснабжения не присоединены следующие  участки улиц города:

-Ул.Н-Кузнецкая - 500 м.

-Ул.Белошейно  - 650 м.

-Ул.Пролетарская   - 200 м.

-Ул.Ю-Смирнова   - 700 м.

-Ул.В-Набережная - от д.№ 65 до конца- 250 м.

- Пер Полевой - от котельной Лесторга 400 м.

-Ул.Садовая - 480 м.

Водоснабжение населения, не подключенного к центральной системе водоснабжения осуществляется из водоразборных колонок. Всего в г.п.г. Макарьев функционирует 101 уличная водоразборная колонка.

Собранные стоки г.п.г. Макарьев собираются самотеком по канализационным сетям, выполненным из керамических труб диаметром 100 мм протяженностью 11,1 км на напорный коллектор, выполненный  из керамических труб диаметром 300 мм, протяженностью 5,4 км (износ – 70%)  на очистные сооружения.	Перекачка стоков производится на 2-х канализационных насосных станциях,  оборудованных фекальными насосами марки СМ 150-125-315 Б-4  в количестве 3-х штук. Износ оборудования составляет 100%.

Стоки обрабатываются на единых очистных сооружениях, проектной мощностью 1,4 т. куб м/сутки и проходят блок первичной механической очистки-отстойники.

Биологическая очистка отсутствует в связи с поломкой оборудования блока биологической очистки.

Отстоенная  вода через коллектор отводится  и сбрасывается в ручей  Киселиха.

За период 2012г. пропущено сточных вод 50,0 тыс. куб.м., за период 2013г.- 44,9 тыс. куб.м.

Глава 2. Цели и задачи реализации муниципальной программы

Целью программы является улучшение обеспечения населения городского поселения город Макарьев питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Основными задачами программы являются:

– обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

– рациональное использование, охрана и восстановление источников питьевого водоснабжения.

Глава 3. Перечень программных мероприятий

Срок реализации программы – 2014-2016 годы.

Система программных мероприятий включает мероприятия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области:

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция очистных сооружений хоз-бытовых стоков г. Макарьев | ООО «СевСтройПроект», администрация городского поселения город Макарьев | Июль 2014 | Федеральный бюджет – 1042,2 Областной бюджет – 1100,0 Местный бюджет – 1101,268 |

Конкретный перечень объектов по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства определяется ежегодно в соответствии с текущей необходимостью и включает следующие объекты водопроводно-канализационного хозяйства:

водопроводные и канализационные сети;

очистные сооружения канализации;

очистные сооружения водопровода;

станции обезжелезивания;

артезианские скважины;

водонапорные башни;

разработка проектной документации;

и другие объекты.

Глава 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём финансирования на реализацию мероприятий программы в 2014-2016 годах за счёт всех источников финансирования составляет 7725,468 тыс. руб., в том числе средства:

федерального бюджета – 1042,2 тыс. руб.;

областного бюджета – 1100 тыс. руб.;

местного бюджета – 4101, 268 тыс. руб.;

внебюджетные – 1500 тыс. руб.

Объём финансирования в разрезе источников, сроков и мероприятий:

| Источник финансирования и направления расходов | Объём финансирования на 2014-2016 годы (тыс. руб.) | В том числе (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат на Программу, в том числе | 7725,468 | 4725,468 | 1500 | 1500 |
| федеральный бюджет | 1042,2 | 1042,2 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1100 | 1100 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 4101,268 | 2101,268 | 1000 | 1000 |
| внебюджетные источники | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| В том числе реконструкция очистных сооружений хоз-бытовых стоков г. Макарьев |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе | 3243,468 | 3243,468 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 1042,2 | 1042,2 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1100 | 1100 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1101,268 | 1101,268 | 0 | 0 |

Глава 5. Система управления реализацией Программы

Муниципальным заказчиком Программы является администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области.

Координатором программы является администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области, который в ходе реализации Программы:

осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, определяет причины и меры по устранению отклонений, организует ведение отчётности по Программе;

с учётом выделяемых средств ежегодно уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей;

обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году.

Исполнители в ходе реализации Программы:

несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных и внебюджетных средств;

отчитываются за реализацию мероприятий Программы, их эффективность;

вносят предложения по совершенствованию механизма реализации Программы.

Глава 6. Оценка планируемой эффективности реализации Программы

Осуществление мероприятий по модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства в поселении приведет к улучшению их состояния и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- рост доли внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации в городском поселении город Макарьев,

- создание устойчивой основы для частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

РОССИЙСКАЯ        ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД     МАКАРЬЕВ

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   17.07.2014                                                                                        № 76

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на 2015-2017 год,

расположенных на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского

муниципального района

В целях реализации Закона Костромской области от 25.11.2013 № 449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области», руководствуясь Уставом городского поселения город Макарьев, администрация городского поселения город Макарьев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2017 год, расположенных на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района (Приложение № 1).

- Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в печатном издании «Городские новости».

Глава городского поселения город Макарьев                                                                                                                       С.В. Ильин

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения город Макарьев

от 17.07.2014 №76

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2017 год, расположенных на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района

Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района, в отношении которых в 2015-2017 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества:

| № п/п | Адрес МКД | Год постройки | Год завершения последнего кап.ремонта | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь дома | Вид работ по кап.ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Макарьев ул.Б.Советская, д.16 | 1917 |  | кирпичные | 2 | 220,05 | Ремонт кровли Ремонт фасада |
| 2 | г.Макарьев ул.Б.Советская, д.18 | 1917 |  | кирпичные | 2 | 387,1 | Ремонт кровли Ремонт фундамента |
| 3 | г.Макарьев ул.Б.Советская, д.30 | 1967 |  | кирпичные | 2 | 499,54 | Ремонт кровли Ремонт фасада |
| 4 | г.Макарьев ул.Ю.Смирнова д.9 | 1947 |  | бревенчатые | 2 | 184,27 | Ремонт фасада Ремонт фундамента |
| 5 | г.Макарьев, ул.Площадная д.10 | 1948 |  | бревенчатые | 2 | 123,1 | Ремонт кровли |
| 6 | г.Макарьев ул.Юрьевецкая д.143 | 1950 |  | бревенчатые-кирпичные | 2 | 82,74 | Ремонт кровли Ремонт фасада |
| 7 | г.Макарьев пл.Ревролюции д.18 | 1954 |  | бревенчатые | 2 | 148,95 | Ремонт кровли Ремонт фасада |
| 8 | г.Макарьев ул.Б.Советская, д.36 | 1955 |  | бревенчатые | 2 | 157,96 | Ремонт кровли Ремонт фасада |
| 9 | г.Макарьев ул.Ветлужская д.4 | 1955 |  | бревенчатые | 1 | 240,6 | Ремонт фасада Ремонт фундамента |
| 10 | г.Макарьев пл.Ревролюции д.21 | 1960 |  | бревенчатые | 2 | 521,2 | Ремонт кровли Ремонт фасада |
| 11 | г.Макарьев ул.Первомайская д.18 | 1961 |  | бревенчатые | 2 | 112,71 | Ремонт кровли Ремонт фасада |

Наш адрес:

157460   г. Макарьев, Костромская обл.

пл. Революции, 8

Администрация г.п. г. Макарьев

- 55-3-44;

Е – mail: gormak2006@rambler.ru

Совет Депутатов

- 55-9-40

- Ответственный за выпуск: Заместитель Председателя Обичкин Е.К.

- Компьютерная вёрстка:  Суркова С.С.

Тираж: 30 экземпляров