РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД  МАКАРЬЕВ

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07.12.2015                                 № 247

Об утверждении муниципальной

адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории городского

поселения город Макарьев

Макарьевского муниципального района

Костромской области на  2016-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь  Уставом городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области, в целях получения финансовой поддержки на переселение граждан из  аварийного жилищного фонда, администрация городского поселения город Макарьев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   прилагаемую   муниципальную   адресную   программу    «Переселение  граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области  на 2016-2017 годы» (Приложение № 1).

2. Контроль  исполнения  настоящего постановления  возложить  на  заместителя главы администрации городского поселения город Макарьев.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения город Макарьев                                         С.В. Ильин

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения город Макарьев

от 07.12.2015 № 247

              - МУНИЦИПАЛЬНАЯ

              - АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА

«Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области

на 2016-2017 годы»

          - Глава 1.    Паспорт муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории

городского поселения город Макарьев Костромской области на  2016-2017 годы»

| 1. Наименование программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2016-2017 годы» (Далее Программа). |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ « О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». |  |
| 3. Муниципальный заказчик Программы | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района |  |
| 4. Основной разработчик Программы | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района |  |
| 5. Основные цели Программы | 1) финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; |  |
|  | 2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 3)повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства; 4) развитие малоэтажного жилищного строительства на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района |  |
| - 6. Сроки реализации Программы | 2016-2017 годы |  |
| 7. Перечень основных мероприятий Программы | 1) строительство жилых многоквартирных домов для переселения граждан из ветхого аварийного жилья. |  |
|  | - 2) переселение граждан из многоквартирных домов - признанных аварийными, подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |  |
| 8. Исполнители Программы и основных мероприятий | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района |  |
| 9. Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования, направления расходования | Объем финансовых ресурсов, руб. |
|  | Всего | 7 179 414,88 |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 5 039 135,41 |
|  | Бюджет субъекта Российской Федерации | 2 140 279,47 |
|  | Средства местного бюджета |  |
| 10. Ожидаемые конечные результаты | - снос 3 аварийных многоквартирных домов и переселение 11 человек. |  |
| 11. Система организации контроля за исполнением Программы | Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области, администрация городского поселения город Макарьев, Совет депутатов городского поселения город Макарьев |  |

Глава 2.  Основные цели  и  задачи Программы

13.  Основными целями Программы являются:

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в соответствии с действующим законодательством  аварийными, подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

14.  Основными задачами Программы переселения граждан из аварийного

жилищного фонда на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района являются:

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли единогласное решение участвовать  в муниципальной адресной программе по переселению граждан;

- создание безопасных и благоприятных условия проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование      эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- снос до 31 декабря  2017 года 215,12  кв.метров аварийного жилищного фонда;

- улучшение внешнего облика городского поселения;

- достижение целевых показателей Программы.

15.  За период реализации Программы планируется переселить из аварийного жилья 5  семей (11 человек).

Глава 3.  Перечень многоквартирных домов,

признанных аварийными и подлежащими сносу.

16.	Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, приведен в приложении N 1 к настоящей Программе. В данный перечень  включены аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми  в установленном порядке межведомственной комиссией  Макарьевского муниципального района до 1 января 2012 года, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда:

- четырёхквартирный дом № 32  в г. Макарьев на ул. Зелёная, все квартиры находятся в муниципальной собственности, расселению подлежит одно жилое помещение №3,   кв.№1 расселена ранее по причине аварийности, квартира №4 не заселена по причине смерти нанимателя, кв. №2 наниматель приобрёл в собственность другое жилое помещение и сменил место регистрации;

- двухквартирный дом № 35 в г. Макарьев на ул. Уколово, все квартиры находятся в муниципальной собственности, расселению подлежат обе квартиры.

- двухквартирный дом №19 в г. Макарьев на пер. Володина, все квартиры находятся в  частной  собственности, расселению подлежат обе квартиры.

Глава 4. Обоснование объема средств на реализацию Программы

- При  определении   объема  средств   на  переселение  граждан  из   аварийного

жилищного фонда стоимость затрат складывается из  стоимости жилья, приобретаемого на рынке у застройщиков многоквартирных домов, рассчитанной исходя из общей площади аварийных жилых помещений (для приобретения равнозначных по общей площади жилых помещений) и предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади приобретаемого на рынке жилья – 7 179 414,88 (215,12кв.м. Х 33 374,00 руб).

Реестр  аварийных многоквартирных домов по способам переселения представлен  в приложении № 2 к настоящей Программе.

18.  Бюджетную помощь на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов  предусматривается оказывать в равной мере гражданам – собственникам жилых помещений и муниципальному образованию - собственнику жилых помещений.

Глава 5. Планируемые показатели выполнения Программы

19. Результатом выполнения муниципальной адресной программы будет переселение 11 человек  из трёх  аварийных многоквартирных домов, расселение 5  жилых помещений, общей площадью  215,12  кв.метров (приложение № 3 к настоящей Программе).

Глава 6. Сроки реализации Программы

20. Муниципальная адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда предусматривает комплекс мероприятий (этапов):

1 этап:  1-2 квартал 2016 года — разработка конкурсной документации и проведение открытых аукционов на строительство нового жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2 этап:  3 квартал 2016 года — 1 квартал 2017 года —   строительство многоквартирных домов;

3 этап:   2- 3 квартал 2017  года — переселение граждан  из аварийного жилищного фонда во вновь построенные многоквартирные дома, снос аварийного жилищного фонда.

Глава 7. Система программных мероприятий

21.  В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий по реализации программы  переселения граждан из аварийного жилищного фонда включает в себя работу по направлениям:

-  предоставление жилых помещений по договору социального найма;

-  предоставление жилых помещений собственникам по договорам мены;

- правовое и методологическое обеспечение  переселения граждан из  аварийного жилищного фонда городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района  Костромской области;

- финансово-инвестиционное обеспечение программы и практическая реализация создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

22.  Юридические вопросы проведения работ по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда  решаются  в рамках  действующего законодательства.

Глава 8.   Ресурсное обеспечение Программы

23.  Расходы на реализацию программы переселения граждан из аварийного  жилищного фонда по городскому поселения город Макарьев   составят 7 179 414,88 руб.

Реализация   программы осуществляется  на принципе  софинансирования, с уровнем долевого участия Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (70,19%) и субъекта Российской Федерации (29,81%) в  зависимости  от объема  средств  финансовой  поддержки федерального Фонда  в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ.

Финансовые    средства, необходимые   для    решения    проблемы    переселения

граждан из аварийного жилищного фонда в  рамках   реализации программы,      	состоят  из  двух   главных источников:  средства  Фонда содействия реформированию ЖКХ – 5 039 135,41 руб. и средства бюджета Костромской области  – 2 140 279,47 руб.

Глава 9. Организация  управления программой и контроль за  её реализацией

24. Администрация городского поселения город Макарьев осуществляют  контроль  за  выполнением программы на местном уровне, контроль за своевременным и качественным оформлением необходимых документов по реализуемым мероприятиям, за своевременным предоставлением отчетности. Контроль за финансированием и целевым использованием средств осуществляет финансовый отдел администрации городского поселения город Макарьев.

Глава 10.  Оценка эффективности, социально-экономических

и экологических последствий от реализации программы

25. В  качестве первого критерия   эффективности    реализации  программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда служит    количество   переселяемой    площади — 215,12 кв.м и количество граждан —11 человек,   которым  будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания. Реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда по заявке 2015 года  позволит улучшить свои жилищные условия в городском поселении город Макарьев  5 семьям.

Так же  будет  создана   нормативная   правовая   база  для  проведения работ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в последующие годы.

26.  Вторым   критерием   эффективности   реализации  программы   является внедрение   ресурсосберегающих   технологий,   что   позволяет   снизить  стоимость жилищно-коммунальных услуг населению многоквартирных домов при улучшении их качества.

Общим  результатом реализации  программы  переселения граждан из аварийного жилищного фонда с целью его сноса  станет  улучшение облика городского поселения город Макарьев,   его внешней   среды.

Перечисленные   критерии   должны   обеспечить  условия формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Приложение № 1

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда на территории городского поселения город

Макарьев Макарьевского муниципального района

Костромской области на 2016-2017 годы»

Перечень аварийных многоквартирных домов, переселяемых в рамках мероприятий 2016-2017 года

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | г.Макарьев, пер Володина д.19 | 3 | 23.11.06 | III квартал 2017 года | III квартал 2017 года | 5 | 5 | 111,8 | 2 | 2 | 0 | 111,8 | 111,8 | 0 | 3 731 213,20 | 2 618 888,71 | 1 112 324,49 | 0 | 0 |  |
| 2 | г.Макарьев, ул.Зелёная д.32 | 3 | 18.11.2003 | III квартал 2017 года | III квартал 2017 года | 1 | 1 | 105,91 | 1 | 0 | 1 | 26,32 | 0,00 | 26,32 | 878 403,68 | 616 539,81 | 261 863,87 | 0 | 0 |  |
| 3 | г. Макарьев, ул.Уколово д.35 | 4 | 23.112006 | III квартал 2017 года | III квартал 2017 года | 5 | 5 | 77,00 | 2 | 0 | 2 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 2 569 798,00 | 1 803 706,89 | 766 091,11 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по городскому поселению |  |  |  |  | 11 | 11 | 294,71 | 5 | 2 | 3 | 215,12 | 111,80 | 103,32 | 7 179 414,88 | 5 039 135,41 | 2 140 279,47 | 0 | 0,00 |  |

Приложение № 2

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда на территории городского поселения город

Макарьев Макарьевского муниципального района

Костромской области на 2016-2017 годы»

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения на 2016-2017 годы

| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь жилых помещений |  | строительство МКД |  |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |  | выкуп жилых помещений у собственников |  |  | стоимость всего | Дополнительные источники финансирования | нормативная стоимость 1 кв.м. | ¾ от нормативной стоимости 1 кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м. | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м. | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м. | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м. |  |  |  |  |
|  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м | руб | руб. | кв.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | г.Макарьев ул.Зелёная д.32 | 26,32 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 26,32 | 878 403,68 | 33374,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 403,68 | 0,0 | 33374,00 | 25030,5 |
| 2 | г.Макарьев ул.Уколово д.35 | 77,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 77,00 | 2 569 798,00 | 33374,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 569 798,00 | 0,0 | 33374,00 | 25030,5 |
| 3 | г.Макарьев, пер.Володина д.19 | 111,80 | 111,80 | 0 | 0 | 0 | 111,80 | 3 731 213,20 | 33374,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 731 213,20 | 0,0 | 33374,00 | 25030,5 |
|  | Итого по городскому поселению | 215,12 | 111,80 | 0 | 0 | 0 | 215,12 | 7179414,88 | 33374,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7179414,88 | 0,00 | 33374,00 | 25030,5 |

Приложение № 3

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда на территории городского поселения город

Макарьев Макарьевского муниципального района

Костромской области на 2016-2017 годы»

Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2016-2017 годы

| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городское поселение город Макарьев | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городское поселение город Макарьев | 0 | 0 | 215,12 | 0,00 | 215,12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
|  | Итого по программе | 0,00 | 0,00 | 215,12 | 0,00 | 215,12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |