- Российская Федерация

- КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

- МАКАРЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

- ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД МАКАРЬЕВ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  04.06.2018                                               № 119-Р

О размещении муниципального

заказа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения город Макарьев, бюджетом городского поселения город Макарьев на 2018 год, утвержденным Решением Совета депутатов от 25.12.2017 № 88, в целях осуществления мероприятий по содержанию дорог местного значения в нормативном состоянии:

1. Разместить на общероссийском официальном сайте в сети Интернет муниципальный заказ на право заключения муниципального контракта «Выполнение работ по ремонту дорожного полотна ул. Площадная городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области».

2. Утвердить документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта «Выполнение работ по ремонту дорожного полотна ул. Площадная городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста по имуществу, контрактного управляющего администрации городского поселения город Макарьев.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения город Макарьев                                                               К.А. Ловчев

Утверждена

распоряжением администрации городского

поселения город Макарьев от 04.06.2018 № 119-Р

Документация об аукционе в электронной форме

на право заключения муниципального контракта «Выполнение работ по ремонту дорожного полотна ул. Площадная городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области».

Идентификационный код закупки 183441600361944160100100090014211244

(для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций)

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. Раздел I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3. Приложение №1 к информационной карте - ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ

4. Приложение №2 к информационной карте – Рекомендуемые формы для подачи первых и вторых частей заявок

5. Раздел II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

6. Приложение №1 к аукционной документации - ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Общие положения.

1.Инструкция по заполнению Заявки на участие в электронном аукционе.

Участник закупки заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в разделе «Поставщикам» на сайте ЭТП http://www.sberbank-ast.ru.

Заявка на участие в аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 - 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №44-ФЗ). Указанные электронные документы подаются одновременно.

Заявка на участие в аукционе подается в любой момент с момента размещения извещения о проведении такого аукциона до предусмотренных настоящей документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона.

В реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, в отношении каждого участника такого аукциона должны содержаться документы и сведения, предусмотренные пунктами 1, 3 – 8 части 2 статьи 62 Закона №44-ФЗ.

Сведения в документах, содержащихся в реестре участников электронного аукциона, и в документах заявки должны быть достоверными. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 Закона №44-ФЗ, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе в соответствии с ч.6.1. ст.66 Закона №44-ФЗ на любом этапе его проведения.

При заключении контракта на поставку товара в случае установления требования в документации об аукционе необходимости декларирования страны происхождения поставляемого товара в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. №155, наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе несет участник закупки.

При описании показателей предлагаемых товаров (в том числе используемых для выполнения работ, оказания услуг) участник электронного аукциона должен исчерпывающим образом указать все требуемые конкретные показатели (в том числе технические характеристики и качественные показатели).

Указание конкретных показателей не должно допускать разночтения или двусмысленное толкование.

Предоставляемые участником электронного аукциона сведения не должны сопровождаться такими словами как, например, «эквивалент», «аналог», «не менее», «не более», «не выше», «не ниже», «от», «до», «от до включая диапазон», «включая диапазон», «или», «должен быть», «должен соответствовать» и знаками «+/-» и иными словами и словосочетаниями, в случае, если их указание не позволяет однозначно определить конкретные показатели (значения конкретных показателей).

При подаче сведений участниками электронного аукциона должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в документации.

Для участия в аукционах в электронной форме участники таких аукционов должны пройти аккредитацию на соответствующей площадке. В соответствии со ст. 61 и 66 Закона №44-ФЗ участник закупки предоставляет оператору электронной площадки определенный перечень документов и информацию.

В соответствии со ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлены особенности управления и контроля в хозяйственных товариществах и обществах.

В том числе установлено, что принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

1) публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (пункт 4 статьи 97 ГК РФ);

2) непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

2. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта.

Национальная валюта Российской Федерации – рубль РФ.

При заключении контракта с победителем аукциона все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях, за исключением случая, когда победитель аукциона может представить Заказчику  платежные документы,  в которых суммы денежных средств  выражены в других валютах.

В случае, если  победитель аукциона не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, то в контракте  необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) www.zakupki.gov.ru извещения о проведении настоящего аукциона. При этом ценой  контракта будет цена в российских рублях и в валюте, пересчитанная путем применения курса Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении настоящего аукциона.

3. Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе.

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводится такой аукцион, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении аукциона.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе.  При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

4. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников аукциона и подлежит перечислению на счет Оператора ЭТП в банке, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. Обеспечение должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе осуществляется в соответствии с требованиями статьи 44 Закона № 44-ФЗ.

Блокирование в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона № 44-ФЗ денежных средств прекращается в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

7) получение оператором электронной площадки от заказчика решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), направляемого не позднее рабочего дня, следующего после даты получения заказчиком указанного решения.

5. Обеспечения исполнения контракта.

Участник закупки, с которым заключается контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта (ч. 4, 5 ст. 96 Закона № 44-ФЗ).

Для этого участнику закупки необходимо:

1) выбрать способ обеспечения исполнения контракта;

2) оформить платежное поручение на перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта либо банковскую гарантию.

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению:

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет (п. 8 раздела 1 Информационная карта аукциона документации об электронном аукционе), на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, одним из способов:

1)Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения контракта заполняется по общим правилам (гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, Приложение N 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П), а так же содержит информацию указанную в п. 8 Раздел 1 Информационной карты аукциона.

2)Вторым способом обеспечения исполнения контракта является оформление банковской гарантии (ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ). Требования к форме банковской гарантии утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005). Согласно названным требованиям банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта (Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 № 11);

права заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 № 11);

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

Для оформления банковской гарантии нужно:

1. Определить банк, который будет выступать гарантом исполнения контракта по банковской гарантии.

Такой банк должен входить в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется Минфином России и размещен на его официальном сайте (ч. 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ). Адрес сайта: http://www.minfin.ru.

Необходимо учитывать, что в большинстве случаев обязательным условием банка при решении вопроса о выдаче банковской гарантии является наличие у лица счета в данном банке.

2. Уточнить условия выдачи банковской гарантии и перечень документов, требуемых конкретным банком для оформления банковской гарантии.

По результатам оформления банковской гарантии участнику необходимо:

а) Получить от банка следующие документы:

- экземпляр договора банковской гарантии;

- оригинал банковской гарантии;

- выписку из реестра банковских гарантий.

б) Убедиться, что выданная гарантия соответствует требованиям, установленным ст. 45 Закона N 44-ФЗ.

Гарантия должна содержать:

- условие о безотзывности (ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ);

- сведения о сумме гарантии (п. 1 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ);

- перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается гарантией (п.2 ч.2 ст.45 Закона №44-ФЗ);

- указание на обязанность банка уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки (п. 3 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ);

- условие, согласно которому обязательства банка по гарантии считаются исполненными с момента поступления денежных сумм на счет заказчика (п. 4 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ);

- условие о сроке действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (п. 5 ч. 2 ст. 45, ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ);

- отлагательное условие о том, что договор предоставления банковской гарантии заключается по обязательствам участника закупки, которые возникнут из контракта при его заключении (п. 6 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ);

- перечень документов, которые заказчик должен представить банку вместе с требованием уплатить денежные средства по банковской гарантии (п. 7 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ).

Перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержден Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005. Он включает в себя:

Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, направляет гаранту следующие документы:

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Гарантия не может включать условие о том, что заказчик должен представить банку копии судебных актов, подтверждающих неисполнение обязательств, которые обеспечиваются гарантией (ч. 4 ст. 45 Закона № 44-ФЗ).

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Срок предоставления:

Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта; светокопия документа, подтверждающего предоставление исполнения контракта, представляется одновременно с подписанием победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, проекта контракта в соответствии с ч.4 ст.96 Закона №44-ФЗ.

В случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Закона  №44-ФЗ, размещает в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона №44-ФЗ, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона №44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе данного документа, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона №44-ФЗ протокол разногласий.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 ст.37 Закона № 44-ФЗ.

Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 ст.70 Закона №44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 ст.70 Закона №44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона №44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона №44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

В случае если Участником в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрано внесение денежных средств и обязательства выполнены надлежащим образом, возврат денежных средств производится в соответствии с условиями контракта.

Наименование муниципального заказчика:

Получатель: УФК по Костромской области (Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области)

ОГРН 1054434573984

ОКПО 79182458

ОКВЭД 75.11.32

ИНН 4416003619

КПП 441601001

р/с 40302810734693000023

в Отделение Кострома г. Кострома

БИК 043469001

Назначение платежа: л/с 05413001580

6. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт.

В соответствии с требованиями статьи 70 Закона №44-ФЗ.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона или иной участник (признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 и частью 15 статьи 70 Закона №44-ФЗ) обязан подписать в единой информационной системе проект контракта лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона.

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, проект контракта должен быть направлен заказчиком участнику, признанному победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Закона №44-ФЗ, в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

7. Условия признания победителя  аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта.

В соответствии с требованиями статьи 70 Закона №44-ФЗ.

Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если:

- в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона №44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона;

- направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона №44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона №44-ФЗ;

- не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона №44-ФЗ (срока и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствие обеспечения требованиям о размере обеспечения, признания информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного аукциона недостоверной)

Иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, признается уклонившимся от заключения контракта в соответствии с требованиями статьи 70 Закона №44-ФЗ.

8. Используемые при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии и их величины значимости.

Критерии значимости - цена контракта. Величина значимости – 100%.

Раздел I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В Разделе I «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет общие положения настоящей документации.

При возникновении противоречия между положениями общей документации и части I «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», применяются положения части I «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

| № п/п | Наименование пункта | Содержание пункта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о заказчике |  |  |  |  |
|  | Наименование: | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области ИНН 4416003619 |  |  |  |
|  | Место нахождения: | 157460, Костромская область, г. Макарьев, пл. Революции, д.8, кабинет 104 |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: | 157460, Костромская область, г. Макарьев, пл. Революции, д.8 |  |  |  |
|  | Адрес электронной почты: | gormak2006@rambler.ru |  |  |  |
|  | Номер контактного телефона/ факса: | 8(49445)55-2-31 8(49445)55-3-44 |  |  |  |
|  | Ответственное должностное лицо заказчика: | Ловчев Константин Алексеевич—глава городского поселения город Макарьевского Шахова Марина Борисовна—ведущий специалист по имуществу контрактный управляющий администрации городского поселения город Макарьев |  |  |  |
| 2 | Информация об уполномоченном учреждении |  |  |  |  |
|  | Закупку размещает заказчик |  |  |  |  |
|  | Наименование: | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области ИНН 4416003619 |  |  |  |
|  | Место нахождения: | 157460, Костромская область, г. Макарьев, пл. Революции, д.8, кабинет 104 |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: | 157460, Костромская область, г. Макарьев, пл. Революции, д.8 |  |  |  |
|  | Адрес электронной почты: | gormak2006@rambler.ru |  |  |  |
|  | Номер контактного телефона: | 8(49445)55-2-31 8(49445)55-3-44 |  |  |  |
| 3 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://www.sberbank-ast.ru |  |  |  |
| 4 | Краткое изложение условий контракта |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по по ремонту дорожного полотна ул.Площадная городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области |  |  |  |
|  | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Аукцион в электронной форме |  |  |  |
|  | Классификация работ: |  |  |  |  |
|  | ОКПД 2 | 42.11.20.000 |  |  |  |
|  | Идентификационный код закупки | 183441600361944160100100090014211244 |  |  |  |
|  | Код бюджетной классификации | 999 0409 31501S1190 244 999 0409 31502S1190 244 999 0409 31503S1190 244 |  |  |  |
|  | Описание объекта закупки | см. раздел 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе |  |  |  |
|  | Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. |  |  | см. раздел 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе |  |
|  | Количество объёма работ | см. раздел 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе |  |  |  |
|  | Место выполнения работ, являющихся предметом контракта |  |  | ул. Площадная г. Макарьев Макарьевский муниципальный район Костромская область |  |
|  | Сроки начала и завершения работ |  |  | В период с даты заключения контракта по 26.07.2018 года |  |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 3 173 519,00 (Три миллиона сто семьдесят три тысячи пятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек. Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта, должны быть предоставлены соответствующие документы). Цена настоящего Контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением ее изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных пунктом настоящим Контрактом. В цену Контракта включены: стоимость работ, издержки и вознаграждения за выполненные работы, оплата налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации должен уплачивать Подрядчик при выполнении Контракта. |  |  |  |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Цена Контракта определена в соответствии со сметной документацией. Цена Контракта включает в себя расходы на весь комплекс предусмотренных Техническим заданием, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта определена муниципальным заказчиком проектно-сметным методом в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ № 567 от 02.10.2013 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» см. Приложение №1 к информационной карте аукциона |  |  |  |
|  | Источник финансирования | Бюджет городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области |  |  |  |
|  | Форма, срок и порядок оплаты работ | Оплата работ производится по безналичному расчету, в рублях Российской Федерации, с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта сдачи-приемки выполненных работ и затрат формы КС-2 и счетов-фактур (счетов). Аванс не предусмотрен. |  |  |  |
| 5 | Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе |  |  |  |  |
|  | Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме (далее – аукцион). В соответствии с требованиями статьи 66 Закона № 44-ФЗ заявка на участие в аукционе должна состоять из двух частей. 1.1 Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующую информацию: согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных аукционной документацией. Рекомендуемая форма для подачи информации приведена в приложении №2 к разделу 1 Информационная карта аукциона - форма 1. Участник закупки вправе представить первую часть заявки не по рекомендуемой форме при условии наличия в ней всех сведений, предусмотренных настоящим подпунктом. 1.2 Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих документов; 6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих документов; 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Рекомендуемая форма для подачи информации приведена в приложении № 2 к разделу 1 Информационная карта аукциона - форма 2. Участник закупки вправе представить вторую часть заявки не по рекомендуемой форме при условии наличия в ней всех сведений, предусмотренных настоящим подпунктом. |  |  |  |  |
| 6 | Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Дата начала предоставления разъяснений 05.06.2018 года Дата окончания предоставления разъяснений 15.07.2018 года |  |  |  |
| 7 | Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |  |
|  | Размер денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | 2 (два) % от начальной (максимальной) цены Контракта, НДС не облагается. Сумма: 63 470 рублей 38 копеек Размер обеспечения заявки определяется в соответствии с ч.14-15 ст.44 Закона № 44-ФЗ. |  |  |  |
|  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников аукциона | Используется лицевой счет участника закупки, открытый для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, на счете оператора электронной площадки |  |  |  |
| 8 | Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |  |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта | 158 675 рублей 95 копеек (Сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 95 копеек Размер обеспечения определён в соответствии с положениями части 6 ст. 96 Закона N 44-ФЗ: размер обеспечения составляет 5 % НМЦК, указанной в извещении. |  |  |  |
|  | Реквизиты счета заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области Сведения о лицевом счёте 05413001580 в УФК по Костромской области № счёта 40302810734693000023 Отделение Кострома г.Кострома БИК 043469001 Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта (указать наименование и № закупки). |  |  |  |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта | Не предусмотрено |  |  |  |
| 9 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) |  |  |  |  |
|  | Закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Предусмотрено |  |  |  |
| 10 | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не предусмотрено |  |  |  |
| 11 | Преимущества участникам закупки |  |  |  |  |
|  | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной системы | Не предусмотрено. |  |  |  |
|  | Преимущества организациям инвалидов | Не предусмотрено. |  |  |  |
| 12 | Требования к участникам аукциона |  |  |  |  |
|  | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 10) участник закупки не является офшорной компанией; 11)отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |  |  |  |  |
| 13 | Сроки проведения электронного аукциона |  |  |  |  |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |  | 21.06.2018 года в 10 часов 00 минут по московскому времени |
|  | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе |  |  |  | 21.06.2018 года |
|  | Дата проведения аукциона |  |  |  | 25.06.2018 года |
| 14 | Требования к привлекаемым субподрядчикам, соисполнителям |  |  |  |  |
|  | Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  | Не предусмотрено |
| 15 | Информация о возможности заказчика изменить условия контракта |  |  |  |  |
|  | Сведения о возможности по соглашению сторон снизить цену контракта при его исполнении без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта |  |  |  | Предусмотрено |
|  | Сведения о возможности по соглашению сторон изменить предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов (по предложению заказчика) |  |  |  | Предусмотрено Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта может увеличивать или уменьшать предусмотренный контрактом объем работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно выполненной работы или цена единицы работы при уменьшении предусмотренного контрактом количества объема работ определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренный в контракте объем работ. |
|  | Сведения о возможности заказчика при заключении контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта |  |  |  | Не предусмотрено |
| 16 | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта |  |  |  |  |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта |  | Информация о контрактной службе: 157460, Костромская область, г. Макарьев, пл. Революции, д. 8, кабинет 104 Шахова Марина Борисовна—контрактный управляющий |  |  |
| 17 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона №44-ФЗ |  | Предусмотрено Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта при существенном нарушении Подрядчиком своих обязательств по контракту. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта направляется Подрядчику не позднее одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта при существенном нарушении Заказчиком своих обязательств по контракту. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта Подрядчик должен в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направить Заказчику уведомление. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика. |  |  |

Приложение №1

к Информационной карте

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Руководствуясь п.9 ст.22 Федеральный закон № 44-ФЗ цена Контракта определена в соответствии с проектно-сметной документацией, являющейся приложением №2 к Приложению №1 к аукционной документации - проекту муниципального контракта. Цена Контракта включает в себя расходы на весь комплекс предусмотренных Техническим заданием работ, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту.

Приложение №2

к  Информационной карте

Рекомендуемые формы для оформления первой и второй частей заявки

Форма 1

для заполнения первой части заявки

Заявка на участие в аукционе в электронной форме

« ___»  ___________  2018 г.

Изучив документацию на проведение аукциона в электронной форме на выполнение работ по ремонту дорожного полотна пл.Революции городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области мы готовы выполненить работы по ремонту дорожного полотна пл.Революция городского поселения город Макарьев в объёме и на условиях, предусмотренных аукционной документацией к извещению от ____________2018 года  №_____________.

Форма 2

для заполнения второй части заявки

| 1. Обязательные сведения об участнике закупки |  |
| --- | --- |
| Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки |  |
| Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона |  |
| 2. Дополнительные сведения (заполняется по желанию участника закупки) |  |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации участника закупки (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник закупки зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки |  |
| Контактные данные участника закупки |  |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): 5.1. Наименование обслуживающего банка 5.2. Расчетный счет 5.3. Корреспондентский счет 5.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Руководитель или уполномоченное лицо	_________________	 (И.О.Фамилия)

(подпись) 	        (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма 3

для заполнения второй части заявки

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

декларации о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным документацией

(заполняется на бланке участника закупки)

Настоящим ________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки) подтверждает, что соответствует следующим требованиям:

1) требованию о не проведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; (п. 3 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

2) требованию о не приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; (п. 4 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

3) требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; (п. 5 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

4) требованию об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; (п. 7 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

5) требованию об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; (п. 8 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

6) требованию об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов (п. 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

7) требованию о принадлежности к субъектам малого предпринимательства и/или социально ориентированным некоммерческим организациям.

8) Соответствие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

_____________                                                              ________________

(Участник закупки)                                                            (подпись)            (ФИО)

Раздел II. Описание объекта закупки.

Техническое задание

на  выполнение работ по ремонту дорожного полотна ул.Площадная городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области

1. Предмет открытого аукциона в электронной форме: выполнение работ по ремонту дорожного полотна ул.Площадная городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области

2. Цель работы: обеспечение уровня безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ.

3. Объем выполняемых работ:    работы выполняются материалами, силами и средствами Подрядчика в следующем объеме:

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ямочный ремонт |  |  |  |
| 1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,42 |
| 2 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,4832 |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (ямочный ремонт) | 100 т | 0,064 |
| 4 | Асфальтобетонные смеси дорожные, марка III, тип Г | 1 т | 66,5 |
| Раздел 2. Устройство покрытий из плотной а/б смеси марки III тип Б толщиной 4 см. |  |  |  |
| 9 | Устройство покрытий толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1 000 м2 | 4,8 |
| 10 | Асфальтобетон, смеси дорожные, марка III, тип Б | 1 т | 579,84 |
| 11 | Перевозка автотранспортом: автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) класс груза 1(Т) до 194 км. | т | 646,34 |

4. Техническая характеристика дорог:  дороги расположены на территории городского поселения г. Макарьев.

| № п/п | Дорога (участок дороги) | Покрытие (вид) | Длина проезжей части, подлежащая ремонту, пог. м. | Ширина проезжей части, подлежащая ремонту, пог. м. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | от дома №28 до дома №60 по ул. Площадная | Асфальтобе-тонное | 250 | 6 | 1500 |
| 2 | от дома №60 по ул. Площадная до федеральной автотрассы «Кострома-Верхнеспасское» | Асфальтобе-тонное | 550 | 6 | 3300 |
|  | ИТОГО: | х | х | х | 4800 |

5. Состав работ:

- подготовка полотна (очистка от грязи);

- розлив вяжущих материалов;

- перевозка асфальтобетона;

- устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей  плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.

6. Условия выполнения работ:

Качество выполняемых работ должно соответствовать СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85, СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*, ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия», территориальными строительными нормами и иными документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом настоящего аукциона.

Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов, с применением соответствующих обследований, в том числе проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых, выполненных и произведённых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимой от подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

Подрядчик обязан разработать и согласовать с ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

Ремонт дороги подлежит выполнить без перерывов движения транспорта, в соответствии со схемой организации движения и ограждения места производства работ.

При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:

-  обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;

-  зону производства работ оградить типовыми, травма - безопасными ограждениями;

- не использовать для складирования материалов, стоянки строительной техники территорию места производства работ;

-   после производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

7. Сроки выполнения работ: ремонт выполнять в   сроки,  установленные муниципальным контрактом.

Заделка подготовленных карт при ямочном ремонте производится в течение одной рабочей смены.

8. Порядок приёмки выполненных работ:

Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения всего комплекса работ предусмотренного  контрактом в соответствии с настоящим Техническим заданием по акту приемки законченных работ  формы № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат формы  № КС-3, счёта и счёт–фактуры, в течение 10 дней.

Законченные ремонтом участки автомобильных дорог Подрядчик обязан предъявить для приемки представителям Заказчика в сроки, оговоренные контрактом.

Представители Заказчика, при участии Подрядчика, и при необходимости представителей лабораторного контроля, проверяет готовность объекта, его соответствие требованиям нормативных документов, условиям контракта.

Приемочная комиссия назначается  после получения от Подрядчика уведомления о готовности к приемке участка автомобильной дороги, законченных  ремонтом, не позднее чем за 5 дней до даты приемки.

Председатель и члены приемочной комиссии, используя представленные материалы должны проверить законченность ремонта и подготовленность участков автомобильных дорог к вводу в эксплуатацию в соответствии с требованиями сметной документации и нормативных документов. Произвести, по необходимости, контрольные измерения.

В случае установления в ходе приёмки работ, предусмотренных настоящим контрактом, несоответствия их качества требованиям контракта исполнитель обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки или выполнить работу заново в течение 10 (десяти)  дней со дня получения исполнителем протокола приёмочной комиссии об устранении выявленных недостатков и возместить заказчику причинённые убытки в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки.

Если исполнитель не устранит выявленные недостатки или не выполнит работу заново в срок, указанный в вышеуказанном абзаце, это будет являться существенным нарушением контракта, при возникновении которого настоящий контракт по соглашению сторон подлежит расторжению не позднее 10 (десяти) дней по истечении срока, в течение которого исполнитель должен был устранить выявленные недостатки или выполнить работу заново.

9. Работы должны выполняться с соблюдением требований нормативно-технических документов:

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. | СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 |
| 2. | СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* |
| 3. | ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» |
| 4. | ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» |
| 5. | ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ» |
| 6. | ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ» |
| 7. | ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля» |
| 8. | Министерство транспорта Российской Федерации. Распоряжение от 07.05.2003г. «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них» №ИС-414-р |
| 9. | ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия» ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний» ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия» ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний» ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные от отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия» ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия» ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний» ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия» ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» ГОСТ 11501-78 «Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы» ГОСТ 11506-73 «Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по КиШ» ГОСТ 11505-75 «Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости» ГОСТ 56925-2016 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий» ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» |

10. Требования к гарантийному сроку:  на время выполнения работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Объем предоставления гарантий качества работ: Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом  гарантийный срок  продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком, возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи результата работ по устранению недостатков.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

Ущерб, причиненный третьему лицу дорожно-транспортным происшествием в течение гарантийного срока, причиной которого явились неудовлетворительные результаты выполненных работ по настоящему Контракту, компенсируется Подрядчиком.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня утверждения акта приемки выполненных работ сроком на  36 (тридцать шесть) месяцев.

11. Охрана труда и техника безопасности:

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.

Каждая машина должна быть закреплена приказом за определённым машинистом или сменщиками.

Работа на машинах, не закреплённых или закрепленных за другими машинистами, без специального приказа (письменно распоряжения) запрещена.

Машинистам, обслуживающим машину, должны быть выданы на руки копии инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации машины (подлинник инструкции хранится у механика подразделения) и инструкция по технике безопасности.

Пожарная безопасность

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях (ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

Необходимо выполнять меры  осторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися  жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения  несёт руководитель подрядной организации.

Охрана окружающей природной среды

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объёкте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей ремонтные работы.

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов.

Должны быть определены места стоянок и хранения дорожных машин.

Возле бытового вагончика необходимо иметь контейнер для пищевых и хозяйственных отходов. Отходы вывозить на специальные свалки.

Приложение №1

к  аукционной документации

о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту дорожного полотна пл.Революции городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт №__

на право заключения муниципального контракта

«Выполнение работ по ремонту дорожного полотна ул. Площадная

городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области»

г. Макарьев                                                                                                                           «___» _____________ 2018 года

Администрация городского поселения город Макарьев в лице главы городского поселения Ловчева Константина Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» и ________________________, в лице ___________________, действующего на основании ___________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий  муниципальный контракт  (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик по настоящему контракту принимает на себя обязательства выполнение работ по текущему ремонту дорожного полотна ул. Площадная городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области

1.2. Подрядчик обязуется  выполнить работы собственными силами и средствами или силами и средствами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.3. Подрядчик обязуется завершить все работы и сдать их результат Заказчику в установленном порядке и в сроки, определенные настоящим контрактом.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ:

- в период с даты заключения контракта по 26 июля 2018 года.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ (цена контракта) составляет ________________ (________________) рублей __ копеек.

3.2. Цена указана с учетом расходов на перевозку, разгрузку, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, заработной платы рабочих, эксплуатации машин и механизмов, материалов.

3.3.  Указанная в пункте 3.1 настоящего контракта цена остается неизменной в течение всего периода его действия, за исключением случаев, предусмотренных вторым и третьим абзацами настоящего пункта.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта может увеличивать или уменьшать предусмотренный контрактом объем работ не более чем на 10 (десять) процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно выполненной работы или цена единицы работы при уменьшении предусмотренного контрактом количества объема работ определяется как  частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренный в контракте объем работ.

3.4. Заказчик осуществляет оплату работ за счет бюджета городского поселения город Макарьев.

3.5. Оплата по настоящему контракту осуществляется следующим образом:

Оплата производится по безналичному расчету, в рублях Российской Федерации, с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта сдачи-приемки выполненных работ и затрат формы КС-2 и счетов-фактур (счетов). Аванс не предусмотрен. Расчет производится в течение 15 рабочих дней после подписания Заказчиком вышеуказанных документов путем  перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. Приемка  результатов  работы

4.1. Сдача результатов работ Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ,  подписываемым  обеими  Сторонами,  с  указанием недостатков (в случае их  обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. Подрядчик  предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки (форма КС-2) с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных техническим заданием и иными требованиями, изложенными в документации об открытом аукционе в электронной форме. В случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, изложенным в документации об открытом аукционе, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение пяти дней после получения акта сдачи-приемки. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены контракта в разумный срок. При отсутствии претензий и замечаний со стороны Заказчика акт приемки выполненных работ должен подписываться в течение пяти дней после получения акта приемки выполненных работ.

4.2. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

4.3 Оплата выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ осуществляется путем безналичных расчетов в соответствии с гражданским и бюджетным законодательством Российской Федерации, в порядке и в сроки, установленные  контрактом. Основанием для оплаты работ является оформленные в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и выставленный на их основании счет – фактура (счет).

5. Права и обязанности Сторон

5.1. По настоящему контракту Подрядчик  обязан:

5.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениях к нему, и сдать результат работ Заказчику.

5.1.2. Производить работы в полном соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090  «О правилах дорожного движения»; Письмом Росавтодора от 17.03.2004 года № ОС-28/1270 и отраслевым дорожным методическим документом «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88)».

5.1.3. Поставить необходимые материалы, оборудование и иное, используемое для исполнения контракта имущество.

5.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, при необходимости, установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам ремонта данного объекта.

5.1.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования, техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ, ограждения мест производства работ с момента начала работ до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.6. До передачи результата работ Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, риск случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения контракта имущества, переданного Заказчиком, несет Подрядчик.

5.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы, при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный Контрактом срок.

5.1.8. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями с оформлением необходимой исполнительной документации.

5.1.9. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, исправлять дефекты, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

5.1.10. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

5.1.11. Представлять Заказчику информацию о выполнении работ в соответствии с п.4.1. настоящего контракта.

5.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

5.2. По настоящему контракту  Заказчик  обязан:

5.2.1. Произвести оплату выполненных работ в порядке и сроки установленные настоящим контрактом.

5.2.2. Осуществлять контроль за выполнением  работ.

6. Контроль за качеством и соблюдением сроков выполнения работ.

6.1. При выполнении работ следует руководствоваться:

Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения»

Письмом Росавтодора от 17.03.2004 года № ОС-28/1270 и отраслевым дорожным методическим документом «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88)».

6.2. Назначенный Заказчиком ответственный уполномоченный представитель, принимая выполненные работы, в обязательном порядке  контролирует:

- сроки выполнения работ;

- объем выполнения работ;

- соответствие выполненных работ требованиям «Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» и условиям настоящего контракта.

7. Гарантии.

7.1 Подрядчик гарантирует:

7.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам. Использование сертифицированных (имеющих декларацию о соответствии) (в случаях, предусмотренных действующим законодательство РФ) материалов, имеющих документы, подтверждающие их соответствие требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды.

7.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

7.1.3.  Своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока в согласованные с Заказчиком сроки.

7.1.4. Гарантийный срок эксплуатации на выполненные работы устанавливается 2 (два) года с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.

7.1.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.1.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения выполненных работ со стороны третьих лиц.

8. Ответственность Сторон

8.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом.

8.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.	Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа установлен в виде фиксированной суммы в размере ____________ рублей, которая определена в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042):

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.5.	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6.	В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.7.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

8.8.	Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.8.1.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа установлен в виде фиксированной суммы в размере ____ рублей, которая определена в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.8.2.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств (за исключением просрочки исполнения обязательств), предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа установлен в виде фиксированной суммы, которая определена в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если  начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.8.3.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств (за исключением просрочки исполнения обязательств), предусмотренных настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере _________ рублей, которая определена в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.9.	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.10.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11.	Уплата пени и штрафа по настоящему Контракту не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.12.	Сторона, допустившая просрочку, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, уплачивает неустойку (пени, штраф) по требованию другой Стороны. Такое требование должно быть составлено в письменной форме и направлено виновной Стороне.

9. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

9.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 года и Постановлению Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или внесением денежных средств на следующий счет Заказчика:

Получатель:

УФК по Костромской области (Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области)

ОГРН 1054434573984

ОКПО 79182458

ОКВЭД 84.11.35

ИНН 4416003619

КПП 441601001

БИК 043469001

в Отделение Кострома г. Кострома

Сведения о лицевом счёте л/с 05413001580

№ счёта 40302810734693000023

Вид платежа:

Обеспечение исполнения контракта (указать наименование и № закупки).

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

9.2. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта

9.3. В случае выбора в качестве обеспечения исполнения контракта внесение денежных средств Подрядчик перечисляет Заказчику сумму, равную ______________________________________________________________________  и эквивалентную 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

9.4. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным и исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с законным порядком.

10.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно письменно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Стороны теряют право ссылаться на указанные обстоятельства как на причину невыполнения своих обязательств по настоящему контракту.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы санкции за неисполнение обязательств по настоящему контракту не применяются, при условии выполнения п. 8.3. контракта.

11. Расторжение контракта.

11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта при существенном нарушении Подрядчиком своих обязательств по контракту. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта направляется Подрядчику не позднее одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика.

11.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта при существенном нарушении Заказчиком своих обязательств по контракту. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта Подрядчик должен в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направить Заказчику уведомление. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика.

12. Прочие  условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из сторон.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются Приложение №1 и приложение №2.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области 157460, Костромской области, г. Макарьев, пл. Революции, д.8. ИНН 4416003619 КПП 441601001 в УФК по Костромской области р\сч. 40204810500000000168 в ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА г. Кострома ОГРН 1054434573984 Телефон/факс: 8(49445)55-2-31/55-3-44 |  |
| 14. Подписи сторон |  |
| Глава городского поселения город Макарьев_____________ /К.А. Ловчев/ М.П. |  |

Приложение №1 к муниципальному контракту

на право заключения муниципального контракта

«Выполнение работ по ремонту дорожного полотна ул. Площадная

городского поселения город Макарьев Макарьевского

муниципального района Костромской области»

Техническое задание

на  выполнение работ по ремонту дорожного полотна ул.Площадная городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области

1. Предмет открытого аукциона в электронной форме: выполнение работ по ремонту дорожного полотна ул.Площадная городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области

2. Цель работы: обеспечение уровня безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ.

3. Объем выполняемых работ:    работы выполняются материалами, силами и средствами Подрядчика в следующем объеме:

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ямочный ремонт |  |  |  |
| 1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,42 |
| 2 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,4832 |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (ямочный ремонт) | 100 т | 0,064 |
| 4 | Асфальтобетонные смеси дорожные, марка III, тип Г | 1 т | 66,5 |
| Раздел 2. Устройство покрытий из плотной а/б смеси марки III тип Б толщиной 4 см. |  |  |  |
| 9 | Устройство покрытий толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1 000 м2 | 4,8 |
| 10 | Асфальтобетон, смеси дорожные, марка III, тип Б | 1 т | 579,84 |
| 11 | Перевозка автотранспортом: автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) класс груза 1(Т) до 194 км. | т | 646,34 |

4. Техническая характеристика дорог:  дороги расположены на территории городского поселения г. Макарьев.

| № п/п | Дорога (участок дороги) | Покрытие (вид) | Длина проезжей части, подлежащая ремонту, пог. м. | Ширина проезжей части, подлежащая ремонту, пог. м. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | от дома №28 до дома №60 по ул. Площадная | Асфальтобе-тонное | 250 | 6 | 1500 |
| 2 | от дома №60 по ул. Площадная до федеральной автотрассы «Кострома-Верхнеспасское» | Асфальтобе-тонное | 550 | 6 | 3300 |
|  | ИТОГО: | х | х | х | 4800 |

5. Состав работ:

- подготовка полотна (очистка от грязи);

- розлив вяжущих материалов;

- перевозка асфальтобетона;

- устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей  плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.

6. Условия выполнения работ:

Качество выполняемых работ должно соответствовать СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85, СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*, ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия», территориальными строительными нормами и иными документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом настоящего аукциона.

Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов, с применением соответствующих обследований, в том числе проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых, выполненных и произведённых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимой от подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

Подрядчик обязан разработать и согласовать с ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

Ремонт дороги подлежит выполнить без перерывов движения транспорта, в соответствии со схемой организации движения и ограждения места производства работ.

При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:

-  обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;

-  зону производства работ оградить типовыми, травма - безопасными ограждениями;

- не использовать для складирования материалов, стоянки строительной техники территорию места производства работ;

-   после производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

7. Сроки выполнения работ: ремонт выполнять в   сроки,  установленные муниципальным контрактом.

Заделка подготовленных карт при ямочном ремонте производится в течение одной рабочей смены.

8. Порядок приёмки выполненных работ:

Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения всего комплекса работ предусмотренного  контрактом в соответствии с настоящим Техническим заданием по акту приемки законченных работ  формы № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат формы  № КС-3, счёта и счёт–фактуры, в течение 10 дней.

Законченные ремонтом участки автомобильных дорог Подрядчик обязан предъявить для приемки представителям Заказчика в сроки, оговоренные контрактом.

Представители Заказчика, при участии Подрядчика, и при необходимости представителей лабораторного контроля, проверяет готовность объекта, его соответствие требованиям нормативных документов, условиям контракта.

Приемочная комиссия назначается  после получения от Подрядчика уведомления о готовности к приемке участка автомобильной дороги, законченных  ремонтом, не позднее чем за 5 дней до даты приемки.

Председатель и члены приемочной комиссии, используя представленные материалы должны проверить законченность ремонта и подготовленность участков автомобильных дорог к вводу в эксплуатацию в соответствии с требованиями сметной документации и нормативных документов. Произвести, по необходимости, контрольные измерения.

В случае установления в ходе приёмки работ, предусмотренных настоящим контрактом, несоответствия их качества требованиям контракта исполнитель обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки или выполнить работу заново в течение 10 (десяти)  дней со дня получения исполнителем протокола приёмочной комиссии об устранении выявленных недостатков и возместить заказчику причинённые убытки в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки.

Если исполнитель не устранит выявленные недостатки или не выполнит работу заново в срок, указанный в вышеуказанном абзаце, это будет являться существенным нарушением контракта, при возникновении которого настоящий контракт по соглашению сторон подлежит расторжению не позднее 10 (десяти) дней по истечении срока, в течение которого исполнитель должен был устранить выявленные недостатки или выполнить работу заново.

9. Работы должны выполняться с соблюдением требований нормативно-технических документов:

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. | СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 |
| 2. | СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* |
| 3. | ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» |
| 4. | ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» |
| 5. | ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ» |
| 6. | ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ» |
| 7. | ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля» |
| 8. | Министерство транспорта Российской Федерации. Распоряжение от 07.05.2003г. «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них» №ИС-414-р |
| 9. | ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия» ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний» ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия» ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний» ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные от отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия» ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия» ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний» ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия» ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» ГОСТ 11501-78 «Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы» ГОСТ 11506-73 «Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по КиШ» ГОСТ 11505-75 «Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости» ГОСТ 56925-2016 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий» ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» |

10. Требования к гарантийному сроку:  на время выполнения работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Объем предоставления гарантий качества работ: Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом  гарантийный срок  продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком, возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи результата работ по устранению недостатков.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

Ущерб, причиненный третьему лицу дорожно-транспортным происшествием в течение гарантийного срока, причиной которого явились неудовлетворительные результаты выполненных работ по настоящему Контракту, компенсируется Подрядчиком.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня утверждения акта приемки выполненных работ сроком на  36 (тридцать шесть) месяцев.

11. Охрана труда и техника безопасности:

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.

Каждая машина должна быть закреплена приказом за определённым машинистом или сменщиками.

Работа на машинах, не закреплённых или закрепленных за другими машинистами, без специального приказа (письменно распоряжения) запрещена.

Машинистам, обслуживающим машину, должны быть выданы на руки копии инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации машины (подлинник инструкции хранится у механика подразделения) и инструкция по технике безопасности.

Пожарная безопасность

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях (ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

Необходимо выполнять меры  осторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися  жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения  несёт руководитель подрядной организации.

Охрана окружающей природной среды

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объёкте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей ремонтные работы.

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов.

Должны быть определены места стоянок и хранения дорожных машин.

Возле бытового вагончика необходимо иметь контейнер для пищевых и хозяйственных отходов. Отходы вывозить на специальные свалки.

Приложение №2 к муниципальному контракту

на право заключения муниципального контракта

«Выполнение работ по ремонту дорожного полотна ул. Площадная

городского поселения город Макарьев Макарьевского

муниципального района Костромской области»