РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД  МАКАРЬЕВ

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.08.2016                                № 141

Об утверждении Программы комплексного

развития транспортной  инфраструктуры

городского поселения город Макарьев

Макарьевского муниципального района

Костромской области на 2016-2030 годы

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области, в целях повышения качества жизни населения, руководствуясь Уставом городского поселения город Макарьев, администрация городского поселения город Макарьев

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения город Макарьев Макарьевского  муниципального района Костромской области на 2016-2030 годы

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает с момента официального опубликования в печатном издании «Городские новости».

Временно исполняющий полномочия

Главы городского поселения город Макарьев                               Д.Б. Косованов

«УТВЕРЖДЕНА»

постановлением администрации городского

поселения город Макарьев  от 23.08.2016 № 141

Программа

комплексного развития транспортной  инфраструктуры

городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района

Костромской области

на 2016-2030 годы

г. Макарьев

2016 год

Оглавление:

Оглавление ………………………………………………………………………..3

Раздел 1. Паспорт программы…………………………………………………....4

Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной  инфраструктуры………………………………………………………………….5

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения……14

Раздел 4. Перечень программных мероприятий……………………………… 15

Раздел 5. Перечень  инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей…………………………………………………………….16

Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы………………………..17

Раздел 7. Ожидаемые результаты при реализации программы………………17

Программа

«Комплексного развития транспортной  инфраструктуры городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района

Костромской области на 2016-2030 годы»

Раздел 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2016-2030 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Устав муниципального образования; - Генеральный план городского поселения город Макарьев, утвержден решением Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 28.12.2010 № 42. |
| Заказчик программы | Администрация городского поселения город Макарьев |
| Основные разработчики программы | Администрация городского поселения город Макарьев |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского поселения город Макарьев |
| Цели программы | Основными целями Программы являются: - обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения. |
| Задачи программы | - обеспечение транспортных связей периферийных территорий с районным центром, между собой, основными зонами размещения мест приложения труда; - сокращение средних затрат времени на трудовые поездки (не более 30 минут); - развитие технической базы обслуживания транспорта; - развитие улично-дорожной сети с учетом прогнозируемого на расчетный срок увеличения уровня автомобилизации населения до 220 легковых автомобилей на 1000 жителей на I очередь и до 250 легковых автомобилей на расчетный срок; - повышение безопасности движения транспорта и пешеходов. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 – 2030 годы 1 этап (2016–2021 годы): - ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей уличной сети; - содержание дорог; - разработка проектно-сметной документации; - строительство и ремонт пешеходных переходов. II этап (2022-2030 годы): - строительство улично-дорожной сети на территории районов нового жилищного строительства; - строительство тротуаров и пешеходных пространств. |
| Объём и источники финансирования Программы | - суммарный объем финансирования Программы на 2016-2030 годы составляет 33 288 900 рублей, из них: средства федерального бюджета – 0 рублей; средства областного бюджета 3 288 900 рублей; средства муниципального района – 0 рублей; средства бюджета городского поселения город Макарьев – 30 000 000 рублей; прочие средства – 30 000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы будет обеспечено: - развитие транспортной системы поселения; - совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий; - комфортность и безопасность транспортного обеспечения. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры городского поселения город Макарьев

Программа  «Комплексное  развитие  транспортной инфраструктуры

городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на на 2016-2030 годы» определяет комплекс мероприятий, способствующих:

-  безопасности и эффективности транспортного обслуживания населения, а также  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения; 		 - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;  					 -  развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений; 				 - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; 						 -  создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; 			 -  условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 	 -  эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

2.1. Краткий анализ существующего состояния транспортной инфраструктуры     городского поселения город Макарьев.

Городское поселение город Макарьев расположено в центральной части Макарьевского муниципального района Костромской области. На севере граничит с Унженским, на востоке - с Тимошинским, на юге - с Горчухинским, а на западе - с Усть-Нейским сельскими поселениями Макарьевского муниципального района.

Площадь территории поселения в его современных административных границах составляет 14440 кв. км. Городское поселение объединяет 3 населенных пункта (г. Макарьев, пос. Комсомолка, пос. Холодная Заводь).

Численность населения городского поселения на 01.01.2016 составляет 6878 человек, в том числе: трудоспособного возраста - 3584 человек, дети до 18 лет - 1369 человек. Более 90% от общей численности населения поселения проживает в городе Макарьев.

Отличительными особенностями планировочной структуры городского поселения являются:

- наличие линейной формы расселения вдоль реки и основной автомобильной дороги;

- контрастность внутрипоселенческой системы расселения, выражающаяся в аккумуляции населения в городе Макарьев, в котором проживает более 90% всех жителей поселения.

Усиление концентрации населения в центре системы расселения – повсеместная тенденция, отражающая внутреннюю миграцию и, характерную для большинства территорий демографическую тенденцию, характеризующуюся сокращением числа населенных пунктов и снижением в них численности населения. Кроме этого, данные процессы сопровождаются старением населения.

По территории городского поселения проходит региональная дорога Кострома - В.Спасское (IV техническая  категория).   Протяженность дорог местного значения городского поселения 49,3 км (IV техническая  категория).

Сельское поселение (пос. Комсомолка, пос. Холодная Заводь) не имеет регулярную автобусную связь с районным центром.

Ближайшее место, откуда может осуществиться воздушное сообщение-это аэродром г. Шарья, который расположен в 141 км от г. Макарьев.  Авиасообщение через этот аэродром осуществляется 2 раза в неделю самолётами АН-2П.

2.2 Социально-экономическая характеристика поселения

Несмотря на то, что промышленность в городском поселении недостаточно развита, она остаётся ведущим сектором экономики и является одним из основных источников формирования рабочих мест для населения. 	В объемах промышленного производства всего Макарьевского муниципального района доля городского поселения составляет 89,1 %. Отрасли, представляющие промышленность поселения, характерны для большинства поселений, расположенных в лесных районах Костромской области, и не отличаются разнообразием: основной специализацией является лесопереработка в сочетании с производством пищевых продуктов, поэтому ведущее место в промышленном производстве городского поселения занимает обрабатывающая промышленность. Второе по значимости место занимают предприятия по производству пищевых продуктов.

Основным доходным источником собственных средств являются налоговые поступления (более 59%), а в них наибольший удельный вес занимают земельный налог и налог на доходы физических лиц. Платежи  за пользование природными ресурсами в структуре доходной части бюджета составляют около 40%.

Демографическая ситуация

Общая численность населения городского поселения на 01.01.2016 года составила 6878 человек. Численность трудоспособного возраста составляет 3584 человека (52,1% от общей численности). Детей в возрасте до 18 лет 1369 человек.

Демографические изменения в составе населения (на 01.01.2016г.)

Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения

| № | Наименование | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Естественный прирост (убыль) |  |  |  |  |  |
| 2 | Рождаемость, чел | 41 | 53 | 30 | 69 | 68 |
| 3 | Смерть, чел | 71 | 87 | 86 | 134 | 136 |
| 4 | Общая численность населения | 7084 | 7376 | 7119 | 6983 | 6970 |

Структуру населения на 2016 год можно обозначить следующим образом:

Количество наличного населения по городскому поселению – 6878 чел.

Население в трудоспособном возрасте – 3584 чел. (52,1 %).

Население старше трудоспособного возраста – 1968 чел. (28,6 %).

Число зарегистрированный безработных человек 33 чел.

Демографическая ситуация, складывающаяся на территории городского поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Костромской области, и характеризуется низким уровнем рождаемости, высокой смертностью, неблагоприятным соотношение «рождаемость-смертность». Общенациональная тенденция снижения рождаемости и естественного прироста при быстром увеличении смертности в полной мере проявилась в городском поселении город Мкарьев. Существенное сокращение населения происходит в основном за счет его естественной убыли.

2.3 Характеристика транспортного парка

На территории Макарьевского муниципального района транспортных предприятий нет.

2.4 Характеристика сети дорог поселения.

В городском поселении город Макарьев сложился низкий уровень развития транспортной  и инженерной инфраструктуры.

Главным средством связи являются автомобильные дороги. Через территорию городского поселения  проходит автодорога регионального значения  Костром-Верхнеспасское, которая является автотранспортной связью между западной и восточной частями Костромской области. Расстояние от районного центра до г. Костромы  по автомобильным дорогам общего пользования составляет 186 км. 	В районе имеется  одна автостанция, которая располагается в районном центре. В  последние годы наблюдается увеличение объема пассажирских перевозок, особенно в частном секторе.

Дороги местного значения представляют собой сеть простейших дорог, в большинстве своем грунтовых. Техническое обслуживание этих автомобильных дорог осуществляется не на должном уровне, что негативно сказывается на качестве жизни населения, а также создаёт проблемы  для проезда автотранспорта экстренных служб.

На сегодняшний день основными проблемами  дорожного комплекса городского поселения  являются высокая  степень изношенности автодорог, низкий технический уровень. В связи с недостаточностью средств из местного бюджета содержание автодорог на протяжении многих лет осуществлеятся в основном за счет  грейдирования и частичной подсыпки дорог песком.

Железнодорожный транспорт в поселении отсутствует. Ближайшая к  городскому поселению город Макарьев железнодорожная станция находится в г. Мантурово, расстояние до которой составляет 78 км.

2.5  Характеристика автодорожного комплекса

Внешние транспортно-экономические связи осуществляются автомобильным видом транспорта по автодороге  межмуниципального (регионального значения) Кострома-Верхнеспасское, обеспечивающей выход к железной дороге, автомобильное и автобусное сообщение с областным центром, муниципальными районами области.

Автодорожная сеть поселения представлена автодорогами муниципального значения.

Перечень автомобильных дорог городского поселения город

Макарьев Макарьевского муниципального района

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяженность км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | город | Макарьев |  |
| 1 | Микрорайон «Северный» | 34-218-501 ОП МГ 34-001 | 0.58 |
| 2 | Микрорайон «Юбилейный | 34-218-501 ОП МГ 34-002 | 0.3 |
| 3 | М-н 12 квартала | 34-218-501 ОП МГ 34-003 | 0.3 |
| 4 | М-н 21 квартала | 34-218-501 ОП МГ 34-004 | 0.16 |
| 5 | М-н 23 квартала | 34-218-501 ОП МГ 34-005 | 0.69 |
| 6 | М-н 27 квартала | 34-218-501 ОП МГ 34-006 | 0.14 |
| 7 | ул. 8-Марта | 34-218-501 ОП МГ 34-007 | 0.7 |
| 8 | ул. Б-Советская | 34-218-501 ОП МГ 34-008 | 1.359 |
| 9 | ул. Базовая | 34-218-501 ОП МГ 34-009 | 0.736 |
| 10 | пер. Базовый | 34-218-501 ОП МГ 34-010 | 0.3 |
| 11 | ул. Белошейно | 34-218-501 ОП МГ 34-011 | 1.283 |
| 12 | пер. Береговой | 34-218-501 ОП МГ 34-012 | 0.23 |
| 13 | ул.Больничная | 34-218-501 ОП МГ 34-013 | 0.48 |
| 14 | пер. Больничный | 34-218-501 ОП МГ 34-014 | 0.18 |
| 15 | ул. В.Набережная | 34-218-501 ОП МГ 34-015 | 1.1 |
| 16 | ул.Валовая | 34-218-501 ОП МГ 34-016 | 0.928 |
| 17 | ул. Ветлужская | 34-218-501 ОП МГ 34-017 | 1,478 |
| 18 | пер. Ветлужский | 34-218-501 ОП МГ 34-018 | 0.187 |
| 19 | пер. Володина | 34-218-501 ОП МГ 34-019 | 0.2 |
| 20 | ул. Володина | 34-218-501 ОП МГ 34-020 | 0.82 |
| 21 | ул. Гагарина | 34-218-501 ОП МГ 34-021 | 0.476 |
| 22 | ул. Гаево | 34-218-501 ОП МГ 34-022 | 0.809 |
| 23 | ул. Груздева | 34-218-501 ОП МГ 34-023 | 0.37 |
| 24 | ул. Дорожная | 34-218-501 ОП МГ 34-024 | 0.92 |
| 25 | пер. Дорожный | 34-218-501 ОП МГ 34-025 | 0.28 |
| 26 | ул. Заводская | 34-218-501 ОП МГ 34-026 | 0.606 |
| 27 | пер. Заводской | 34-218-501 ОП МГ 34-027 | 0.13 |
| 28 | пер. Западный | 34-218-501 ОП МГ 34-028 | 0.4 |
| 29 | ул. Затонская | 34-218-501 ОП МГ 34-029 | 0.54 |
| 30 | ул. Захариха | 34-218-501 ОП МГ 34-030 | 0.45 |
| 31 | ул. Зеленая | 34-218-501 ОП МГ 34-031 | 1.625 |
| 32 | пер. Зеленый | 34-218-501 ОП МГ 34-032 | 0.15 |
| 33 | ул. Кадыйская | 34-218-501 ОП МГ 34-033 | 0.567 |
| 34 | ул. Катанова | 34-218-501 ОП МГ 34-034 | 1.042 |
| 35 | ул. Ковровская | 34-218-501 ОП МГ 34-035 | 0.363 |
| 36 | пер. Комсомольский | 34-218-501 ОП МГ 34-036 | 0.157 |
| 37 | ул. Кордон | 34-218-501 ОП МГ 34-037 | 1.45 |
| 38 | ул. Лесная | 34-218-501 ОП МГ 34-038 | 1.82 |
| 39 | ул. М.Советская | 34-218-501 ОП МГ 34-039 | 0.48 |
| 40 | ул. М.Филино | 34-218-501 ОП МГ 34-040 | 0.292 |
| 41 | пер. Макарьевский | 34-218-501 ОП МГ 34-041 | 0.17 |
| 42 | пер. Мантуровский | 34-218-501 ОП МГ 34-042 | 0.72 |
| 43 | пер. Меллиораторов | 34-218-501 ОП МГ 34-043 | 0.12 |
| 44 | ул. Молодежная | 34-218-501 ОП МГ 34-044 | 0.32 |
| 45 | ул. Н.Набережная | 34-218-501 ОП МГ 34-045 | 0.65 |
| 46 | ул. Ново-Валовая | 34-218-501 ОП МГ 34-046 | 3.098 |
| 47 | пер. Нейский | 34-218-501 ОП МГ 34-047 | 0.172 |
| 48 | ул. Нов - Кузнецкая | 34-218-501 ОП МГ 34-048 | 0.539 |
| 49 | пер. Н - Кузнецкий | 34-218-501 ОП МГ 34-049 | 0.159 |
| 50 | ул. Новоселов | 34-218-501 ОП МГ 34-050 | 0.26 |
| 51 | ул. Окружная | 34-218-501 ОП МГ 34-051 | 0.729 |
| 52 | ул. Октябрьская | 34-218-501 ОП МГ 34-052 | 0.408 |
| 53 | ул. Первомайская | 34-218-501 ОП МГ 34-053 | 1.1 |
| 54 | ул. Площадная | 34-218-501 ОП МГ 34-054 | 1.4 |
| 55 | ул. Подгорная | 34-218-501 ОП МГ 34-055 | 0.334 |
| 56 | ул. Подстанция | 34-218-501 ОП МГ 34-056 | 0.2 |
| 57 | пер. Полевой | 34-218-501 ОП МГ 34-057 | 0.74 |
| 58 | пер. Понизовский | 34-218-501 ОП МГ 34-058 | 0.14 |
| 59 | ул. Пролетарская | 34-218-501 ОП МГ 34-059 | 0.387 |
| 60 | Площадь Революции | 34-218-501 ОП МГ 34-060 | 0.6 |
| 61 | пер. Речной | 34-218-501 ОП МГ 34-061 | 0.14 |
| 62 | ул. Рябиновая | 34-218-501 ОП МГ 34-062 | 0.32 |
| 63 | ул. Садовая | 34-218-501 ОП МГ 34-063 | 1.04 |
| 64 | пер. Садовый | 34-218-501 ОП МГ 34-084 | 0.09 |
| 65 | пер. 2-Садовый | 34-218-501 ОП МГ 34-085 | 0.09 |
| 66 | ул. Северная | 34-218-501 ОП МГ 34-064 | 0.64 |
| 67 | пер. Спортивный | 34-218-501 ОП МГ 34-065 | 0.18 |
| 68 | ул. Строительная | 34-218-501 ОП МГ 34-066 | 0.4 |
| 69 | пер. Строительный | 34-218-501 ОП МГ 34-067 | 0.13 |
| 70 | ул. Тимофеева | 34-218-501 ОП МГ 34-068 | 0.454 |
| 71 | пер. Тихий | 34-218-501 ОП МГ 34-069 | 0.28 |
| 72 | ул. Уколово | 34-218-501 ОП МГ 34-070 | 0.501 |
| 73 | пер. Шоссейный | 34-218-501 ОП МГ 34-071 | 0.15 |
| 74 | ул. Ю. Смирнова | 34-218-501 ОП МГ 34-072 | 0.586 |
| 75 | ул. Юрьевецкая | 34-218-501 ОП МГ 34-073 | 2.792 |
| 76 | ул. Холодная Заводь | 34-218-501 ОП МГ 34-074 | 1.750 |
| 78 | ул. Шпалозавод | 34-218-501 ОП МГ 34-075 | 0.8 |
|  | пос. | Комсомолка |  |
| 79 | ул. Береговая | 34-218-501 ОП МГ 34-076 | 0.21 |
| 80 | ул. Заречная | 34-218-501 ОП МГ 34-077 | 0.48 |
| 81 | ул. Железнодорожная | 34-218-501 ОП МГ 34-078 | 0.6 |
| 82 | ул. Комсомольская | 34-218-501 ОП МГ 34-079 | 0.22 |
| 83 | пер. Клубный | 34-218-501 ОП МГ 34-080 | 0.1 |
| 84 | пер. Школьный | 34-218-501 ОП МГ 34-081 | 0.2 |
| 85 | пер. Рабочий | 34-218-501 ОП МГ 34-082 | 0.2 |
| 86 | ул. Новая | 34-218-501 ОП МГ 34-083 | 0.36 |

Автодороги с асфальтобетонным покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, однако, местами требуют ремонта.

Подавляющее большинство автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию поселения и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.

Отставание развития дорожной сети от темпов автомобилизации сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.

Диспропорция роста перевозок к объемам финансирования дорожного  хозяйства привели к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к росту дорожно-транспортных происшествий.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, с повреждением автомобильного транспорта, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог.

Средняя плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием  в Российской Федерации составляет 0,035 км/кв. км, в ЦФО – 0,179 км, в Костромской области – 0,098.

Плотность дорожной сети общего пользования с твердым покрытием в Макарьевском муниципальном районе находится на критически низком уровне.  Показатели большей части поселений ниже средних показателей по стране.

Транспортные развязки на территории поселения отсутствуют, все пересечения автомобильных дорог осуществляются в одном уровне.

Раздел 3.  Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения и района. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в  агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Раздел 4. Перечень программных мероприятий

Городское поселение город Макарьев расположено вдали от железнодорожных путей сообщения, поэтому главным средством связи являются автомобильные дороги.

Строительство новых автомобильных дорог с 1996 года не производилось, и развитие автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет капитального и ямочного ремонтов, а также улучшения типа покрытия.

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. При планировании развития транспортной системы городского поселения необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система городского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.

Данные Программой предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Макарьевского муниципального района и органов государственной власти Костромской области по развитию транспортной инфраструктуры.

Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры поселения, как и автодорожного комплекса Макарьевского района в целом, являются:

- доведение технического состояния существующей сети автомобильных дорог до уровня, соответствующего нормативным требованиям;

- создание сети местных автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей удобную связь населенных пунктов с административным центром поселения;

- снижение отрицательных воздействий на безопасность дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу транспорта.

- снижение  воздействия транспортной инфраструктуры на   окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

5) развитие технической базы обслуживания транспорта.

Раздел 5. Перечень  инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых  показателей

Средства местного бюджета на 2016-2030 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Реализация Программы осуществляется администрацией городского поселения город Макарьев. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития городского поселения, Генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы. Исполнителями Программы являются администрация городского поселения город Макарьев.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского поселения город Макарьев.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе, в том числе: | млн. рублей | 33 318 900 | 5 288 900 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 20 000 000 |
| 2 | Федеральный бюджет | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Областной бюджет | млн. рублей | 3 288 900 | 3 288 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Капитальный ремонт участка пл. Революции | млн. рублей | 1 288 900 | 1 288 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 288 900 |
|  | Капитальный ремонт участка пл. Революции | млн. рублей | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 4 | Местный бюджет Ямочный ремонт, текущее содержание дорог местного значения и установка знаков, организация пешеходных переходов, освещение проезжих частей улиц | млн. рублей | 30 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 20 000 000 |
| 5 | Внебюджетные фонды установка знаков, организация пешеходных переходов, | млн. рублей | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |

Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы

6.1. Оценка эффективности реализации программы

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Раздел 7. Ожидаемые результаты при реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление дорожно-транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.