РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД МАКАРЬЕВ

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  22.03.2017                                 № 42

Об утверждении плана противоэпидемических

мероприятий на паводковый и послепаводковый

период в 2017 году на территории городского

поселения город Макарьев

В соответствии с Федеральным законом российской Федерации от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Положением «Порядок  расходования средств резервного фонда Администрации городского поселения город Макарьев», утверждённого постановлением администрации городского поселения город Макарьев от 12.03.2009 № 31 , руководствуясь Уставом городского поселения город Макарьев, администрация городского поселения город Макарьев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план противоэпидемических мероприятий на паводковый и послепаводковый период в 2017 году на территории городского

поселения город Макарьев (Приложение № 1).

2. Отвественным исполнителем настоящего постановления назначить заместителя главы администрации городского поселения город Макарьев

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном издании «Городские новости».

Глава городского поселения город Макарьев                             Н.П. Колесов

Приложение №1

к постановлению администрации  городского

поселения  город Макарьев  от  22.03.2017 № 42

План противоэпидемических

мероприятий на паводковый и послепаводковый

период в 2017 году на территории городского

поселения город Макарьев

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить доведение до населения информации о паводковой обстановке, о мерах по безопасности на воде | До 1 апреля | Администрация городского поселения город Макарьев Старосты населенных пунктов |
| 2 | Определить объекты, которые могут быть подтоплены в период весеннего паводка | До 20 марта | Администрация городского поселения город Макарьев |
| 3 | Уточнить количество маломерных судов у населения | до 25 марта | Администрация городского поселения город Макарьев |
| 4 | Разработать Порядок привлечения и использования в целях жизнеобеспечения граждан в паводковый период маломерных судов населения | до 1 апреля | Администрация городского поселения город Макарьев Ведущий специалист по ЖКХ и инфраструктуре |
| 5 | Подготовить списки граждан, попадающих в зону подтопления | До 01 апреля | Администрация городского поселения город Макарьев |
| 6 | Определить места для эвакуации населения, скота и птицы, вывоз и закрепление сена, дров, другого имущества в целях предотвращения их смыва паводковыми и талыми водами | До 1 апреля | Администрация городского поселения город Макарьев Старосты населенных пунктов |
| 7 | Составить перечень объектов, имеющих эпидемиологическую опасность, в случае возможного подтопления/затопления, полигонов бытовых отходов, выгребных ям надворных туалетов. | До 1 апреля | Администрация городского поселения город Макарьев |
| 8 | В период паводкового и послепакодкового периода, при возникновении необходимости, обеспечить население питьевой водой, продуктами питания, средствами гигиены. | В паводковый период | Ведущий специалист по ЖКХ и инфраструктуре Начальник МУП «МКХ» |
| 9 | Решить вопрос обеспечения первичными средствами пожаротушения и пожарных мотопомп. | до 01 апреля | Администрация городского поселения город Макарьев |
| 10 | Организовать проверки состояния мостовых сооружений, водопропускных труб под дорожным полотном, ливневых систем и обеспечение их готовности к безаварийному пропуску таловых и паводковых вод | апрель | Ведущий специалист по ЖКХ и инфраструктуре Начальник МУП «МКХ» |
| 11 | Организовать проверку водозаборов, водозаборных колонок и проведение мероприятий по усиленной очистке воды и обеспечению населения питьевой водой, создать запасы реагентов и хлорсодержащих элементов | в течении паводкового периода | Начальник МУП «МКХ» |
| 12 | Рассмотреть и решить вопросы о привлечении населения на добровольной основе для проведения предупредительных и спасательных работ | Март | Администрация городского поселения город Макарьев |
| 13 | Провести заседание КПЛЧС И ОПБ по подготовке к паводку | до 1 апреля | Администрация городского поселения город Макарьев |
| 14 | Организовать круглосуточное дежурство в Администрации поселения | В период паводка | Администрация городского поселения город Макарьев |
| 15 | Организовать охрану общественного порядка и имущества граждан в случае их отселения из зон подтопления | В период весеннего паводка | Администрация городского поселения город Макарьев |
| 16 | Поддерживать постоянную связь с дежурным по ГО и ЧС Администрации Макарьевского муниципального района | В период весеннего паводка | Администрация городского поселения город Макарьев |
| 17 | Провести расчёты необходимых дезинфицирующих средств для проведения дезинфекции территорий, выгребных ям ,помойных ям, колодцев, жилых помещений, в послепаводковый период. | до 01 апреля | Ведущий специалист по ЖКХ и инфраструктуре Начальник МУП «МКХ» |
| 18 | Решить вопросы приобретения и раздачи населению дезинфицирующих средств, проведения санитарной очистки, дератизационных и мероприятий. | до 01 апреля | Ведущий специалист по ЖКХ и инфраструктуре Начальник финансового отдела администрации городского поселения город Макарьев Начальник МУП «МКХ» |
| 19 | Осуществлять контроль за выполнением противопаводковых мероприятий Администрации городского поселения г. Макарьев 2017 год | постоянно | Глава городского поселения г. Макарьев |