РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД     МАКАРЬЕВ

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.04.2018                                № 46

О проведении санитарной

очистки города Макарьева

В соответствии с п.18 ч.1 ст.14 Федерального закона от 02.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании п. 16 ч. 1 ст. 7 Устава городского поселения город Макарьев, санитарных норм и «Правил благоустройства городского поселения  город  Макарьев Макарьевского муниципального  района, утверждённых Решением Советом депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района от 29.10.2012  № 122, администрация городского поселения город Макарьев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по координации работ по санитарной очистке и благоустройству территории города Макарьев (Приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по координации работ по санитарной очистке и благоустройству территории города Макарьев (Приложение № 2).

3. Утвердить план мероприятий по проведению работ по санитарной очистке и благоустройству территории города (Приложение № 3).

4. Работы по санитарной  уборке организовать с 15 апреля по 1 июня 2018 года.

5. Ведущему специалисту по ЖКХ и инфраструктуре администрации городского поселения город Макарьев взять на контроль выполнение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории города Макарьев.

6. Обязать всех руководителей предприятий, организаций, учреждений города, школ, независимо от форм собственности, домовладельцев, в срок до 10.05.2018 провести санитарную очистку территорий предприятий, дворов ведомственного жилого фонда, тротуаров, кюветов, проезжей дороги, мусорных ящиков, помойных ям от нечистот с вывозом их на свалку, не загрязнять овраги мусором. Постоянно в течение года  содержать территорию в должном санитарном порядке.

7. Руководителям предприятий, организаций, владельцам магазинов и частных домов запретить выносить мусор на проезжую часть улиц города, в овраги, скверы, парки, пустыри.

8. МУП «Макарьевское КХ» предоставить  на платной основе по заявкам граждан технику для вывоза мусора. Разработать ежедневный график уборки территории  города Макарьев.

9. ООО «Коммунальник» разработать график уборки территорий, прилегающих к котельным.

10. Ведущему специалисту по ЖКХ и инфраструктуре администрации городского поселения город Макарьев предусмотреть профилактические мероприятия по предупреждению пожаров при проведении  санитарной очистки территории города. Провести инструктаж с руководителями предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории города, и населением о запрете пала травы.

11. Руководителям торгующих организаций города, владельцам частных магазинов, ларьков организовать уборку находящихся в пользовании территорий в срок до 10.05.2018 и ежедневно поддерживать чистоту около своих торговых точек, провести ремонт санитарных сооружений, установить стандартные урны для сбора мусора и всех нечистот с ежедневной их очисткой и дезинфекцией.

12. Итоги по санитарной уборке рассматривать на совещаниях при главе городского поселения город Макарьев – еженедельно.

13. Объявить месячник по санитарной очистке города с 15.04.2018 по 31.05.2018.

14. Лица, не принявшие к исполнению настоящего постановления, будут привлечены к административной ответственности с применением штрафных санкций.

15. Постановление администрации городского поселения город Макарьев от 04.04.2017 № 51 «О проведении санитарной очистки города Макарьева» считать утратившим силу.

16. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном издании «Городские новости».

17. Контроль  исполнения данного постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия

Главы городского поселения город Макарьев                               К.А. Ловчев

Приложение №1

к постановлению администрации  городского

поселения  город Макарьев  от 11.04.2018 № 46

Состав рабочей группы  по координации работ по санитарной

очистке и благоустройству  города Макарьева

- Ловчев К.А. – заместитель главы  администрации городского поселения город Макарьев.

- Обичкин Е.К. - ведущий специалист по ЖКХ и инфраструктуре администрации городского поселения город Макарьев.

- Медведева М.А. – ведущий специалист по управлению земельными ресурсами и лесным фондом администрации городского поселения город Макарьев.

- Шахова М.Б. – ведущий специалист по имуществу, контрактный управляющий администрации городского поселения город Макарьев.

- Казвиров А.Н. - директор МУП «Макарьевское КХ».

- И.о.  генерального директора ООО «Коммунальник».

Приложение №2

к постановлению администрации  городского

поселения  город Макарьев  от 11.04.2018 № 46

План мероприятий  по координации работ по санитарной очистке и благоустройству территорий города Макарьева

| № п.п | Проводимые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Проведение еженедельных заседаний рабочей группы работ по санитарной очистке и благоустройству территорий | еженедельно | ВРИП Главы городского поселения |
| 2 2 | Организация освещения хода работ по проведению санитарной очистке и благоустройству территорий города Макарьева в средствах массовой информации | ежемесячно | ВРИП Главы городского поселения |
| 3 3 | Контроль за проведением работ по санитарной очистке и благоустройству территорий города Макарьева МУП «Макарьевское КХ», предприятиями и организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями | 2 квартал 2018 года | Ведущий специалист по ЖКХ и инфраструктуре администрации городского поселения |
| 4 4 | Контроль: - за соблюдением надлежащего санитарного состояния по содержанию территорий, прилегающих к частным домовладениям; - за выполнением физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и должностными лицами норм и правил по обеспечению чистоты на территории города; | 2 квартал 2018 года | Ведущий специалист по ЖКХ и инфраструктуре администрации городского поселения город Макарьев, ведущий специалист по имуществу, контрактный управляющий администрации городского поселения город Макарьев, ведущий специалист по управлению земельными ресурсами и лесным фондом администрации городского поселения город Макарьев уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, МУП «Макарьевское КХ» |
| 5 | Контроль за надлежащим санитарным состоянием придомовых территорий многоквартирных домов | 2 квартал 2018 года | Ведущий специалист по ЖКХ и инфраструктуре администрации городского поселения город Макарьев |
| 6 | Организация проведения общественных работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий г. Макарьева с привлечением лиц, состоящих на учете центров службы занятости | 2 квартал 2018 года | ВРИП Главы городского поселения город Макарьев, директор ОГКУ ЦЗН по Макарьевскому району |
| 7 | Обеспечение контроля и надзора за соблюдением требований законодательства в области обращения с отходами | 2 квартал 2018 года | Ведущий специалист по ЖКХ и инфраструктуре администрации городского поселения город Макарьев, ведущий специалист по имуществу, контрактный управляющий администрации городского поселения город Макарьев, ведущий специалист по управлению земельными ресурсами и лесным фондом администрации городского поселения город Макарьев, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях |
| 8 9 | Обеспечение контроля и надзора за нарушением правил очистки, уборки и содержания территорий, прилегающих к объектам торговли, общественного питания, стационарным павильонам, киоскам, ларькам, лоткам, автозаправочным станциям. Организация привлечения лиц, подвергнутых административному аресту, к работам по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий, обеспечив исполнение условий, установленных действующим законодательством, необходимых для выполнения ими работ | 2 квартал 2018 года 2 квартал 2018 года | Ведущий специалист по ЖКХ и инфраструктуре администрации городского поселения город Макарьев, ведущий специалист по имуществу, контрактный управляющий администрации городского поселения город Макарьев, ведущий специалист по управлению земельными ресурсами и лесным фондом администрации городского поселения город Макарьев, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, должностные лица МУП «Макарьевское КХ», начальник МО МВД России «Макарьевский» |

Приложение №3

к постановлению администрации  городского

поселения  город Макарьев  от 11.04.2018 № 46

План мероприятий по проведению работ  санитарной очистки и благоустройству территорий   городского поселения город Макарьев

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Закрепление территорий за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для оказания помощи в уборке поселения в период месячника. Организация встреч с руководителями предприятий, индивидуальными предпринимателями, председателями ТОСов, Общественным Советом и Советом депутатов городского поселения город Макарьев по проведению месячника весенней санитарной очистке населенных пунктов района. Выпуск листовок-памяток о соблюдении санитарных требований при содержании частных домовладений, объектов торговли, административных зданий. Организация работ: - очистка от мусора тротуаров и газонов с обязательной вывозкой мусора на свалку; - приведение в порядок выгребных ям, мусорных контейнеров и наружных туалетов, (с прилегающими к ним территориями); - устройство скамеек и урн на остановках общественного транспорта, в скверах, у организаций торговли, общественных зданий; - ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений; - ликвидация самовольных свалок в черте населенных пунктов; - очистка берегов рек и склонов оврагов от бытового и строительного мусора; | ВРИП Глава городского поселения ВРИП Главы городского поселения Ведущий специалист по ЖКХ и инфраструктуре Руководители предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели, МУП «Макарьевское КХ» | До 03.05.2018 До 03.05.2018 В течение месячника В течение месячника |
| 5 | Организация санитарного дня во вторую и четвертую пятницу месяца | Руководители предприятий, организаций, домовладельцы, квартиросъемщики, физические и юридические лица | В течение месячника |
| 6 | Организация работы спецавтотранспорта, вывоз мусора и нечистот (по заявкам) | МУП «Макарьевское КХ» | В течение месячника |