РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД  МАКАРЬЕВ

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.04.2018                                 № 49

Об утверждении муниципальной программы городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района «Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов)» на 2018-2022 годы

В соответствии ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.18 ч.1 статьи 7 Устава городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района, в целях развития жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения граждан благоприятной экологической и эстетической городской средой в городском поселении город Макарьев, администрация городского поселения город Макарьев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района «Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных территорий  и дворовых территорий многоквартирных домов)» на 2018-2022 годы.

2. Финансирование мероприятий программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского поселения город Макарьевского муниципального района Костромской области.

3. Постановление администрации городского поселения город Макарьев от 22.12.2017 № 240 «Об утверждении муниципальной программы  городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района «Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных территорий)» на 2018-2022 годы считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликованию в печатном издании «Городские новости» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018, а также размещению на официальном сайте городского поселения город Макарьев в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия

Главы городского поселения город Макарьев                                                 К.А. Ловчев

Утверждено

постановлением администрации

городского поселения город Макарьев

от  13.04.2018 № 49

Муниципальная программа  городского поселения город Макарьев

Макарьевского муниципального района

"Формирование комфортной городской среды

(благоустройство общественных территорий  и дворовых территорий многоквартирных домов) "

на 2018-2022 годы

г. Макарьев

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД МАКАРЬЕВ

МАКАРЬЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

(благоустройство общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов)» НА 2018-2022 ГОДЫ

| Ответственный исполнитель программы |  | Отдел архитектуры, строительства и инфраструктуры администрации Макарьевского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель программы | Администрация городского поселения город Макарьев |  |
| Участники программы | Организации, население |  |
| Сроки реализации программы |  | 2018-2022 год |
| Цель программы |  | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района |
| Задачи программы |  | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения город Макарьев - Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения город Макарьев - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий городского поселения город Макарьев. |
| Целевые показатели муниципальной программы |  | - Площадь обустроенных дворовых и общественных территорий; - Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади территорий, нуждающихся в благоустройстве; - Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве. - Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках программы |
| Объем и источники финансирования программы |  | Общий объем финансирования программы – 10943,91 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 2188,782 тыс.руб. 1) средства федерального бюджета – 1559,511 тыс.руб. 2) средства областного бюджета — 82,08 тыс. руб.; 3) средства местного бюджета – 547,191 тыс. руб. 2019 год - 2188,782 1) средства федерального бюджета – 1559,511 тыс.руб. 2) средства областного бюджета - 82,08 тыс. руб.; 3) средства местного бюджета – 547,191 тыс. руб. 2020 год - 2188,782тыс.руб. 1) средства федерального бюджета – 1559,511 тыс.руб. 2) средства областного бюджета - 82,08 тыс. руб.; 3) средства местного бюджета – 547,191 тыс. руб. 2021 год -2188,782 тыс.руб. 1) средства федерального бюджета – 1559,511 тыс.руб. 2) средства областного бюджета - 82,08 тыс. руб.; 3) средства местного бюджета – 547,191 тыс. руб. 2022 год -2188,782 тыс.руб. 1) средства федерального бюджета – 1559,511 тыс.руб. 2) средства областного бюджета - 82,08 тыс. руб.; 3) средства местного бюджета – 547,191 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  | - Приведение в нормативное состояние дворовых и общественных территорий городского поселения город Макарьев. - Проведение еженедельных субботников по благоустройству дворовых и общественных территорий в весенний и осенний период (в конце апреля, мае и сентябре). 3. Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий к 2022 году до 100%; 4. Повышение уровня благоустроенности общественных территорий к 2022 году до 100%; 5. Увеличение доли проектов благоустройства, прошедших процедуру общественного обсуждения с организаций, к 2022 году до 100%. |

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. С каждым годом повышаются требования комфортного проживания граждан, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и благоустройству территорий  городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района. Одной  из важных задач администрации городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района  является формирование и обеспечение  среды,  комфортной  и  благоприятной  для  проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации по устойчивому развитию территории поселения, обеспечивающих при осуществлении  градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

2.2.  Характеристика благоустройства дворовых территорий.

В настоящее время на территории муниципального образования городского поселения город Макарьев  расположено всего 2060 домов, Основная часть домов построена от 25 до 60 лет назад, а в центральной исторической части города возраст большинства зданий колеблется от 100 до 200 лет. Многоквартирных домов малоэтажной застройки и дворовых территорий  -  83 (общая площадь 72,625 тыс. кв.м.).

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по городу Макарьев полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, местами  вообще  отсутствует. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов города дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет  11,69 % (площадь 8,493 тыс. кв. м).

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 246 человек, что составляет 11,69 % - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающих  в  многоквартирных  домах муниципального образования.

Анализ сферы благоустройства в муниципальном образовании показал, что в последние годы на территории муниципального района  не проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории. Причины: направление  средств  бюджета  на  благоустройство улиц, территорий общего пользования  города.  Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

2.3. Характеристика благоустройства общественных территорий.

В настоящее время на территории муниципального образования городского поселения город Макарьев  расположено 4  территории общественного пользования: городской (центральный) сквер, Парк Победы, Старый сад, зона отдыха в акватории реки Унжа. На протяжении последних 15 лет практически не проводилась работа по поддержанию этих объектов в нормативном состоянии, за некоторым исключением  на территориях отсутствуют ограждение, запущена работа по обрезке, кронированию, своевременной ликвидации кустарниковой растительности, травяной растительности

Пришло в негодность асфальтовое покрытие парковых  проездов и тротуаров, пешеходных дорожек, местами оно  вообще  отсутствует.

Недостаточно производились работы в общественных территориях  по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на  общественных территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В  Старом саду отсутствует  необходимый набор малых форм и обустроенных площадок.

Надлежащее состояние общественных  территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия парков, озеленения, освещения общественных  территорий  на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по  благоустройству общественных территорий (в частности, центрального городского сквера) дают  положительный результат, поскольку не основан на последовательном подходе к решению проблемы и  позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство общественных территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности общественных территорий

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения  территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, общественных  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Анализ сферы благоустройства в муниципальном образовании показал, что в последние годы на территории городского поселения город Макарьев  не проводилась целенаправленная работа по благоустройству общественных  территории. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

2.4. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства

Муниципальная  программа основана на положениях Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ  Жилищный кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации».

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан являются важнейшими направлениями социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение качества и надежности предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Кроме того, Стратегией социально-экономического развития Костромской области до 2025 года, утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 27 августа 2013 года № 189-ра «Об утверждении  стратегии социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года», в качестве одного из главных направлений социально-экономического развития региона обозначено создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля

2017 года № 5) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно

(в период с 2017 по 2020 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации, реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучению 2 000 специалистов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» установлены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета). Кроме того, данный документ определил основные принципы деятельности при реализации проектов по благоустройству на территории субъектов Российской Федерации, в частности, обязательное привлечение заинтересованных лиц в процесс реализации проектных мероприятий и последующее содержание благоустроенных территорий.

Распоряжением администрации Костромской области от 22 сентября 2015 года № 195-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Костромской области (2015 - 2020 годы)», а также постановлением администрации Костромской области от 23 декабря 2017 года № 569-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Социальная

поддержка граждан Костромской области» на 2014 - 2020 годы» (подпрограмма «Доступная среда») определены основные меры, направленные на повышение

уровня  доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Костромской области. Мероприятия  муниципальной программы разработаны с учетом данных приоритетов и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям МКД в муниципальных образованиях Костромской области.

Раздел III ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района.

Цель Программы определена в соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3.2. Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие задачи:

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

3.3. Программа формируется на 2018-2022 год.  Этапы реализации программы не выделяются.

3.4.  Целевые показатели и  ожидаемые результаты реализации программы представлены в таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование целей задач и целевых показателей муниципальной программы | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель программы: повышение уровня благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель цели программы: доля населения, обеспеченная комфортными условиями проживания | процент | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Показатели программы: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество дворовых территорий приведенных в нормативное состояние | ед. | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 2.1.2 | Количество общественных территорий приведенных в нормативное состояние | ед. | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.2. | Задача 2 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | ед | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2.2 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | Процент | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.2.3 | Количество проведенных субботников по обустройству общественных территорий в весенний и осенний периоды | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2.4 | Доля общественных территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | Процент | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.3 | Задача 3 Формирование реализованных практик благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Количество реализованных проектов благоустройства, представленных на конкурс в Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области | ед | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 2.3.2 | Количество реализованных проектов благоустройства, представленных на конкурс в Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области | Ед. | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

РАЗДЕЛ IV. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы «Формирование современной

городской среды» на 2018-2022 г.

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.: |  |  |  |  |  |  | Приведение в нормативное состояние к концу реализации программы 27 Дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Макарьевского муниципального района |
|  | Всего по программе, в том числе: | 8935,825 | 1787,165 | 1787,165 | 1787,165 | 1787,165 | 1787,165 |  |
|  | Федеральный бюджет | 6366,77 | 1273,354 | 1273,354 | 1273,354 | 1273,354 | 1273,354 |  |
|  | Областной бюджет | 335,1 | 67,02 | 67,02 | 67,02 | 67,02 | 67,02 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Макарьевского муниципального района | 2233,955 | 446,791 | 446,791 | 446,791 | 446,791 | 446,791 |  |
| 2 | Благоустройство общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.: |  |  |  |  |  |  | Приведение в нормативное состояние к концу реализации программы 3 общественных территорий городского поселения город Макарьев |
|  | Всего по программе, в том числе: | 2008,085 | 401,617 | 401,617 | 401,617 | 401,617 | 401,617 |  |
|  | Федеральный бюджет | 1430,785 | 286,157 | 286,157 | 286,157 | 286,157 | 286,157 |  |
|  | Областной бюджет | 75,3 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Макарьевского муниципального района | 502 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 100,40 |  |
| 3 | Итого по мероприятиям | 10943,91 | 2188,782 | 2188,782 | 2188,782 | 2188,782 | 2188,782 | Приведение в нормативное состояние общественных и дворовых территорий городского поселения город Макарьев |
|  | Федеральный бюджет | 7797,56 | 1559,511 | 1559,511 | 1559,511 | 1559,511 | 1559,511 |  |
|  | Областной бюджет | 410,4 | 82,08 | 82,08 | 82,08 | 82,08 | 82,08 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Макарьевского муниципального района | 2735,96 | 547,191 | 547,191 | 547,191 | 547,191 | 547,191 |  |

4.1. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Мероприятия Программы направлены на повышение уровня и совершенствование системы внешнего благоустройства муниципальных и дворовых территорий многоквартирных домов, а также на создание положительной санитарно-эпидемиологической обстановки, условий для безопасного и комфортного проживания населения.

В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается реализация органами местного самоуправления следующих мероприятий:

-  проведение работ по благоустройству дворовых территорий МКД согласно минимальному и дополнительному перечням работ, определяемым в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году (приложение № 1 к муниципальной программе);

-  проведение работ по благоустройству общественных территорий  согласно  перечню работ, определяемым в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году (приложение № 1 к муниципальной программе);

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

Дворовые и общественные территории включаются в муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом департамента строительства Костромской области от 15 июня 2017 года № 248-а «Об утверждении порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - порядок инвентаризации), а также на основании предложений заинтересованных лиц в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы.

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых  и общественных территорий определяется органами местного самоуправления с учетом сроков поступления предложений от заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальные программы, сроков проведения мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ (планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных систем и иных условий. Предложения заинтересованных лиц, поданные в органы местного самоуправления в рамках разработки муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2017 год, включаются в муниципальные программы в порядке первой очереди. Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, работ, а также по итогам выполнения работ по реализации проекта по благоустройству дворовых территорий МКД средства экономии могут быть направлены на выполнение работ по минимальному перечню по МКД, по которым сложилась данная экономия, а в случае отсутствия потребности в использовании средств экономии по таким домам направлены на выполнение работ по благоустройству иных МКД. Перечень таких МКД определяется по решению муниципальной общественной комиссии с учетом сроков поступления предложений от заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу. Решение об использовании средств экономии принимает муниципальная общественная комиссия;

4.2. Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий. Перечень работ по благоустройству общественных территорий

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

-  ремонт дворовых проездов и тротуаров,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установку скамеек, урн.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение;

- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости);

- устройство пандуса; устройство контейнерной площадки; расчистка прилегающей территории;

- снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий включает в себя:

-  ремонт  проездов и тротуаров,

- обеспечение освещения общественных территорий,

- установку скамеек, урн, малых архитектурных форм;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- спиливание ветхих деревьев и кустарников;

- озеленение;

- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости);

- устройство пандуса; устройство контейнерной площадки; расчистка прилегающей территории.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением  перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории представлен в приложении № 1 к программе.

4.3. Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения доступности для маломобильных групп населения

При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения  город Макарьев,  утверждённые  Решением Собрания депутатов муниципального района от 26.04.2016  №39 «Об утверждении  местных нормативов градостроительного проектирования  городского поселения  город Макарьев, правила благоустройства городского поселения  город Макарьев, утверждённые  решением Совета  депутатов городского поселения  город Макарьев от 29.10.2012  № 122.

4.4. Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству.

Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству принимается добровольно на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов и сходах граждан.

В случае принятия решения о трудовом участии участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству - количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах (граждан, участвющих в благоустройстве),  дворовые и общественные  территории которых участвуют в программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа). Инициативная группа по окончании работ по благоустройству представляет в орган местного самоуправления отчет о трудовом участии жителей с приложением подтверждающих фотоматериалов.

4.5. Условия о форме и минимальной доле финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству.

Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках дополнительного и (или) минимального перечня работ по благоустройству устанавливается в объеме не менее чем 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству территории.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет копия ведомости сбора средств  с  физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет администрации городского поселения город Макарьев, в качестве добровольного пожертвования. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию городского поселения город  Макарьев  не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке. Порядок расходования средств заинтересованных лиц указан в приложении №3 к настоящей программе.

4.6. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой и общественных территории, включенных в программу

Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и состоит из:

- титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительной записки, указывающей объемы и виды работ;

- план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;

- листа визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства;

- листа согласования дизайн – проекта.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, устанавливается нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

Дизайн–проект создается для каждой общественной  территории и состоит из:

- титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительной записки, указывающей объемы и виды работ;

- план – схемы размещения объектов благоустройства на общественной территории и месте общего пользования;

- листа визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства;

- листа согласования дизайн – проекта.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественной территорий, устанавливается нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

Адресный перечень мероприятий программы  представлен в приложении № 2 к настоящей программе (перечень подлежит уточнению по результатам рассмотрения общественного обсуждения программы).

РАЗДЕЛ V. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ МУНЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для достижения цели муниципальной программы предполагается использовать комплекс мер муниципального регулирования, включающий муниципальные  регулятивные (правоустанавливающие, правоприменительные, контрольные) и финансовые (бюджетные, налоговые) меры.

Правовое регулирование в сфере жилищного строительства осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году предусматриваются: утверждение органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ на 2018 – 2022 годы, предусматривающих благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий (исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий); утверждение (корректировка) органами местного самоуправления правил благоустройства территорий муниципальных   образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, с  учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; принятие (изменение) закона Костромской области об ответственности за нарушение муниципальных правил  благоустройства, предусматривающего в том числе повышение с 1 января 2021 года административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципальных образований.

Реализация муниципальной программы планируется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Костромской области. Разработка и утверждение нормативных правовых актов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района будут осуществлены в случае внесения изменений и (или) принятия  нормативных правовых актов на региональном и федеральном уровнях,  затрагивающих сферу реализации муниципальной программы, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

Правоустанавливающие и правоприменительные меры муниципального регулирования осуществляются через системы устанавливаемых норм, правил и стандартов путем разработки нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции администрации городского поселения город Макарьев, а также через осуществление контроля за соблюдением действующих норм и  стандартов.

Прямое экономическое регулирование предполагается осуществлять путем использования финансирования мероприятий по: 1) предоставлению субсидий бюджету городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды; 2) предоставлению субсидий бюджету городского поселения город Макарьев Макарьевского  муниципального района  Костромской области на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Косвенное экономическое регулирование осуществляется с помощью налоговых мер государственного регулирования.

РАЗДЕЛ VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является отдел  архитектуры, строительства и  инфраструктуры администрации  Макарьевского муниципального района.

Исполнитель Муниципальной программы является:

а) администрация городского поселения  город  Макарьев.

Участниками Муниципальной программы являются:

а) организации, население.

Ответственный исполнитель программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации отдельных мероприятий программы;

б) предоставляет по запросу департамента  строительства,  архитектуры  и  градостроительства Костромской  области  сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации программы, проверки отчетности реализации программы;

в) запрашивают у исполнителей программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации программы, проведения оценки эффективности реализации программы и ответов на запросы департамента  строительства,  архитектуры  и  градостроительства Костромской  области;

г) осуществляют оценку эффективности реализации программы путем определения степени достижения целевых показателей программы и полноты использования средств;

д) готовят в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации программы и представляет его в установленном порядке в департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области.

Исполнитель программы:

а) осуществляет  реализацию мероприятий программы;

б) разрабатывает и согласовывает проект изменений в программу;

в) формируют предложения по внесению изменений в программу, направляют их ответственному исполнителю;

г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий программы;

д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

6.2. Осуществление контроля за реализацией и координации реализации программы возлагается на общественную комиссию, созданную из представителей органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия) в соответствии с Положением об общественной комиссии.

РАЗДЕЛ VII. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

7.1. Большое значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

7.2. К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски.

Внешние риски:

бюджетные риски, связанные с дефицитом местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств, в связи с данными изменениями;

непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

К внутренним рискам можно отнести административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, недостаточностью межведомственной координации в ходе реализации мероприятий, недостаточной квалификацией кадров, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

7.3. В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и участников программы;

проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Костромской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;

проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения программы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей (индикаторов),  а также мероприятий программы;

повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и участников программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

Приложение 1

к муниципальной программе

городского поселения город Макарьев

Макарьевского муниципального района

"Формирование комфортной городской среды

(благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов) "

на 2018-2022 годы

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

Виды работ

- Ремонт дворовых проездов

- Асфальтобетонные площадки входов перед подъездами.

- Установка скамеек.

Скамья без спинки (со спинкой) Характеристики:; Длина скамейки - 2,0 м; Ширина - 385 мм; Высота - 660 мм..

- Установка урн.

Урна для мусора Характеристики:; Высота - 540 м Ширина – 400 мм Объем: 20 л.

Минимальный перечень работ

по благоустройству общественных территорий

Виды работ

- Ремонт дворовых проездов

- Асфальтобетонные площадки входов перед подъездами.

3. Установка скамеек.

Скамья без спинки (со спинкой) Характеристики:; Длина скамейки - 2,0 м; Ширина - 385 мм; Высота - 660 мм..

- Установка урн.

Урна для мусора Характеристики:; Высота - 540 м Ширина – 400 мм Объем: 20 л.

Приложение 2

к муниципальной программе

городского поселения город Макарьев

Макарьевского муниципального района

"Формирование комфортной городской среды

(благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов) "

на 2018-2022 годы

Порядок аккумулирования и расходования средств  заинтересованных лиц, направляемых на выполнение  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от заинтересованных лиц, собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района в рамках подлежащей утверждению администрацией городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района в установленном порядке муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием.

2. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018-2022 годах, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администрации городского поселения город Макарьев (далее – Администрация) в качестве добровольного пожертвования.

3. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц  (Администрация) заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее десяти дней с момента подписания соглашения в порядке и на условиях, определенных соглашением.

5.  Администрация  осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

6.  Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

7. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.