РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД  МАКАРЬЕВ

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.05.2017                                 № 74

Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь  Уставом городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области, в целях получения финансовой поддержки на переселение граждан из  аварийного жилищного фонда, администрация городского поселения город Макарьев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   прилагаемую   муниципальную   адресную   программу    «Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения город Макарьев    Макарьевского муниципального района    Костромской области на 2017 год» (Приложение № 1).

2. Контроль  исполнения  настоящего постановления  оставляю за собой.

3. Постановления администрации городского поселения город Макарьев от 12.01.2016 № 2 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района

Костромской области на  2016-2017 годы» и от 10.03.2017 № 32 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения город Макарьев  от 18.01.2016 № 6 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на  2016-2017 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном издании «Городские новости».

Глава городского поселения город Макарьев                                      Н.П. Колесов

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения город Макарьев

от 12.05.2017 № 74

              - МУНИЦИПАЛЬНАЯ

              - АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА

«Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

на территории городского поселения город Макарьев    Костромской области

на 2017 год»

г. Макарьев

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Номер главы | Наименование главы | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| I. | Паспорт муниципальной адресной Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения город Макарьев Костромской области на 2017 год». | стр. 5 |
| II. | Введение | стр.7 |
| III. | Основные цели и задачи муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения город Макарьев Костромской области на 2017 год» | стр. 7 |
| IV. | Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | стр. 7 |
| V. | Обоснование объема средств на реализацию Программы | стр. 8 |
| VI. | Планируемые показатели выполнения Программы | стр. 8 |
| VII. | Сроки реализации Программы. | стр. 8 |
| VIII. | Система программных мероприятий | стр. 8 |
| IX. | Ресурсное обеспечение Программы. | стр. 9 |
| X. | Организация управления Программой и контроль за ее реализацией. | стр. 9 |
| XI. | Оценка эффективности, социально - экономических и экологических последствий от реализации программы | стр.9 |
|  | Приложения: |  |
|  | Приложение № 1. Перечень аварийных многоквартирных домов |  |
|  | Приложение № 2. Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |
|  | Приложение № 3. Планируемые показатели выполнения программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. |  |

          - Глава I.    ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения город Макарьев Костромской области на  2017 год»

| 1. Наименование программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского город Макарьев Костромской области на 2017 год» (Далее - Программа) |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ « О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. Муниципальный заказчик Программы | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района. |
| 4. Основной разработчик Программы | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района. |
| 5. Основные цели Программы | 1) финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; |
|  | 2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 3)повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства; |
| - 6. Сроки реализации Программы | 2- 3 квартал 2017 года |
| - 7. Перечень основных мероприятий Программы | 1) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство таких домов, а также выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выкуп жилых помещений у собственников. |
|  | - 2) переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| - 8. Исполнители Программы и основных мероприятий | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района. |
| - 9. Объемы и источники финансирования Программы: | общий объем финансирования - 7 179 414,88 руб. из них предполагается привлечь: см. Таблица1 |

Таблица 1

| Источники финансирования, направления расходования | Объем финансовых ресурсов, руб. |
| --- | --- |
|  | на весь период реализации |
| Всего | 7 251414,88 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 5 460 574,61 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 1 718 840,27 |
| Средства местного бюджета | 72000,00 |

| 10. Ожидаемые конечные результаты | - снос 3 аварийных многоквартирных домов и переселение 11 человек. |
| --- | --- |
|  | 2) повышение уровня безопасности и комфортности жилых многоквартирных домов, обеспечение формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, |
|  | -3) решение вопроса энергосбережения ресурсов |
| 11. Система организации контроля за исполнением программы | - Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области, администрация городского поселения город Макарьев, Совет депутатов городского поселения город Макарьев. |

Глава II.  Введение

12. Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории городского городского поселения город Макарьев Костромской области.

13. Общая площадь всего жилищного фонда городского поселения город Макарьев  составляет

181,8 тыс.кв. метров и насчитывает 2316 жилых домов, из которых 699 домов - многоквартирные.

14. Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение из него граждан является одной из ключевых проблем в жилищном хозяйстве городского поселения город Макарьев. Объемы аварийного жилья имеют тенденцию к увеличению.

15. В перечень аварийного  жилищного фонда муниципальной адресной программы включены 3 многоквартирных дома, общей площадью жилых помещений 215,12  квадратных метров.

16. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, снижает уровень безопасности и комфортности проживания граждан, является расточительным потребителем энергоресурсов, снижает качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Глава III.   Основные цели  и  задачи Программы

17. Основными целями Программы являются:

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

18. Основными задачами Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения город Макарьев являются:

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли единогласное решение участвовать  в муниципальной адресной программе по переселению граждан;

- создание безопасных и благоприятных условия проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование      эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- снос до 31 декабря 2017 года  3 дома  215,12  кв. метров общей площади жилых помещений аварийного жилищного фонда

- улучшение внешнего облика городского округа;

- достижение целевых показателей программы

19. За период реализации Программы планируется переселить из аварийного жилья 5 семей (11 человек).

Глава IV.  Перечень многоквартирных домов,

признанных аварийными  и подлежащими сносу.

20.  Перечень аварийных многоквартирных домов, переселяемых в рамках мероприятий 2017 года, приведен в приложении N 1 к настоящей Программе. В данный перечень включены аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми в установленном порядке межведомственной комиссией муниципального образования до 1 января 2012 года, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В рамках Программы планируется расселить 3 аварийных многоквартирных дома:

1.Четырёхквартирный дом № 32  в г. Макарьев на ул. Зелёная, все квартиры находятся в муниципальной собственности, расселению подлежит одно жилое помещение №3, кв.№1 расселена ранее по причине аварийности, квартира №4 не заселена по причине смерти нанимателя, кв. №2 наниматель приобрёл в собственность другое жилое помещение и сменил место регистрации;

2.Двухквартирный дом № 35 в г. Макарьев на ул. Уколово, все квартиры находятся в муниципальной собственности, расселению подлежат обе квартиры.

3.Двухквартирный дом №19 в г. Макарьев на пер. Володина, все квартиры находятся в  частной  собственности, расселению подлежат обе квартиры.

В качестве наиболее значимого критерия для включения объектов  в перечень аварийных многоквартирных домов муниципальной адресной программы приняты дома в которых,  жилые помещения находятся в муниципальной собственности:

1. где  все собственники жилых помещений приняли единогласное решение об участии в муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного многоквартирного дома, а так же выбраны конкретные варианты переселения, согласованные с органами местного самоуправления;

2. дома, признанные наиболее опасными для жизни.

Глава V. Обоснование объема средств на реализацию Программы

21. При определении объема средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2017 году стоимость затрат складывалась из стоимости жилья, приобретаемого на рынке у застройщиков многоквартирных домов, рассчитанной исходя из общей площади аварийных жилых помещений (для приобретения равнозначных по общей площади жилых помещений), и предельной стоимости 1 кв. м общей площади жилья (в соответствии с Приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2014 года N 67/пр "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185 "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"),  проиндексированной к 2017 году, т.е. (33 374,00 рубля за 1 кв. м).

В  масштабах городского поселения город Макарьев на  решение этой задачи требуется   7 179 414,88 руб. (приложение 2).

Глава VI. Планируемые показатели выполнения Программы

22. Результатом выполнения муниципальной адресной программы будет переселение                 11 человек из аварийных многоквартирных домов.

23. Планируемые показатели выполнения адресной Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.

Глава VII. Сроки реализации Программы

24. Мероприятия по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов,  предусмотренные первым этапом  Программы, планируется осуществить в II квартале 2017 года, мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов, предусмотренные вторым этапом Программы, планируется осуществить в III квартале 2017 года.

Глава VIII. Система программных мероприятий

25. В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий по реализации программы  переселения граждан из аварийного жилищного фонда включает в себя работу по направлениям:

-  приобретение жилых помещений у застройщиков;

- выкуп жилых помещений у собственников;

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками;

- правовое и методологическое обеспечение  переселения граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения город Макарьев Костромской области;

- финансово-инвестиционное обеспечение программы и практическая реализация создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

25. Юридические вопросы проведения работ по  переселению граждан из          аварийного жилищного фонда  решаются  в рамках  действующего 	законодательства.

Реализация  программы включает формирование нормативно-методической базы, определяющей  условия переселения и приобретения жилья.

Ответственные исполнители реализации муниципальной адресной программы  переселения граждан из аварийного жилищного фонда – назначены распоряжением администрации городского поселения город Макарьев.

Глава IX.   Ресурсное обеспечение Программы

27. Расходы на реализацию программы переселения граждан из аварийного  жилищного фонда по городскому поселению город Макарьев составят 7 179 414,88 руб.

Реализация   программы осуществляется  на принципе  софинансирования, с уровнем долевого участия Фонда содействия реформированию ЖКХ, субъекта Российской Федерации и местного бюджета в  зависимости  от объема  средств  финансовой  поддержки федерального Фонда  в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ.

Финансовые    средства, необходимые   для    решения    проблемы    переселения  граждан из аварийного жилищного фонда в  рамках   реализации программы,  состоят  из  следующих источников: средств  Фонда содействия реформированию ЖКХ – 5 460 574,61руб., средств бюджета субъекта Российской Федерации -  1 718 840,27 руб. и средств местного бюджета — 72 000 руб.

Глава X. Организация  управления программой и контроль за  её реализацией

28. Органы  местного  самоуправления  осуществляют  контроль  за  выполнением программы на местном уровне. Контроль за своевременным и качественным оформлением необходимых документов по реализуемым мероприятиям, за своевременным предоставлением отчетности осуществляют ведущий специалист по управлению земельными ресурсами и лесным фондом администрации городского поселения город Макарьев и ведущий специалист по имуществу, контрактный управляющий администрации городского поселения город Макарьев. Контроль за финансированием и целевым использованием средств осуществляет финансовый отдел администрации городского поселения город Макарьев.

Глава XI.  Оценка эффективности, социально-экономических

и экологических последствий от реализации программы

29. Реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда по заявке в г. Макарьеве в 2017 году позволит улучшить свои жилищные условия  5 семьям.

Так же  будет  создана   нормативная   правовая   база  для  проведения работ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в последующие годы.

30.  Вторым   критерием   эффективности   реализации  программы   является внедрение   ресурсосберегающих технологий, что позволяет снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг населению многоквартирных домов при улучшении их качества.

Общим  результатом реализации  программы  переселения граждан из аварийного жилищного фонда с целью его сноса  станет  улучшение облика городского поселения город Макарьев, его внешней среды.

Перечисленные критерии должны обеспечить условия формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Приложение № 1

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда на территории городского поселения город

Макарьев Макарьевского муниципального района

Костромской области на 2017 год»

Перечень аварийных многоквартирных домов, переселяемых в рамках мероприятий 2017 год

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | г.Макарьев, пер Володина д.19 | 3 | 23.11.06 | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | 5 | 5 | 111,8 | 2 | 2 | 0 | 111,8 | 111,8 | 0 | 3 731 213,20 | 2 837 914,85 | 893 298,3 5 | 24000 | 0 |  |
| 2 | г.Макарьев, ул.Зелёная д.32 | 3 | 18.11.2003 | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | 1 | 1 | 105,91 | 1 | 0 | 1 | 26,32 | 0,00 | 26,32 | 878 403,68 | 668 103,03 | 210 300,65 | 24000 | 0 |  |
| 3 | г. Макарьев, ул.Уколово д.35 | 4 | 23.112006 | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | 5 | 5 | 77,00 | 2 | 0 | 2 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 2 569 798,00 | 1 954 556,73 | 615 241,27 | 24000 | 0 |  |
|  | Итого по городскому поселению |  |  |  |  | 11 | 11 | 294,71 | 5 | 2 | 3 | 215,12 | 111,80 | 103,32 | 7 251 414,88 | 5 460 574,61 | 1 718 840,27 | 72000 | 0,00 |  |

Приложение № 2

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда на территории городского поселения город

Макарьев Макарьевского муниципального района

Костромской области на 2017 год»

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения на 2017 год

| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь жилых помещений |  | строительство МКД |  |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |  | выкуп жилых помещений у собственников |  |  | стоимость всего | Дополнительные источники финансирования | нормативная стоимость 1 кв.м. | ¾ от нормативной стоимости 1 кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м. | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м. | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м. | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м. |  |  |  |  |
|  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м | руб | руб. | кв.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | г.Макарьев ул.Зелёная д.32 | 26,32 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 26,32 | 878 403,68 | 33374,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 403,68 | 0,0 | 33374,00 | 25030,5 |
| 2 | г.Макарьев ул.Уколово д.35 | 77,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 77,00 | 2 569 798,00 | 33374,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 569 798,00 | 0,0 | 33374,00 | 25030,5 |
| 3 | г.Макарьев, пер.Володина д.19 | 111,80 | 111,80 | 0 | 0 | 0 | 111,80 | 3 731 213,20 | 33374,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 731 213,20 | 0,0 | 33374,00 | 25030,5 |
|  | Итого по городскому поселению | 215,12 | 111,80 | 0 | 0 | 0 | 215,12 | 7179414,88 | 33374,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7179414,88 | 0,00 | 33374,00 | 25030,5 |

Приложение № 3

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда на территории городского поселения город

Макарьев Макарьевского муниципального района

Костромской области на 2017 год»

Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2017 год

| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городское поселение город Макарьев | 0 | 215,12 | 0 | 0 | 215,12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
|  | Итого по программе | 0,00 | 215,12 | 0 | 0 | 215,12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |